PROPOSTA TÉCNICA

Migração do DNS autoritativo para o Edge DNS com DNSSEC · Vértice Educação · VERTICE-EDGEDNS-2026

EMPRESA: Vértice Educação

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma distribuída de borda que oferece serviços de entrega, segurança e DNS autoritativo.

O Edge DNS responde pelas zonas da Vértice a partir da rede Anycast da Akamai, com assinatura DNSSEC e gestão de registros por portal e API.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS atua como parceira Akamai na implantação de soluções da plataforma, com equipe técnica própria para desenho, configuração e repasse de conhecimento.

- Arquitetura e migração de DNS autoritativo

- Configuração de DNSSEC e gestão de chaves

- Configuração e operação do Edge DNS

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações A equipe designada reúne experiência em arquitetura de DNS, DNSSEC e configuração do Edge DNS.

# 2.  Sumário Executivo

A Vértice Educação mantém o DNS de seus domínios no painel do registrador e teve dois episódios este ano em que o painel ficou fora do ar e não foi possível alterar registros. Para eliminar essa dependência, a POPULOS propõe a implantação do Edge DNS como DNS autoritativo das zonas vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br, com DNSSEC ativo.

A implantação replica os cerca de 380 registros no Edge DNS, valida cada resposta antes da troca de delegação e realiza a troca em janela aprovada pela Vértice, com TTL reduzido e plano de reversão, para preservar a disponibilidade do portal do aluno.

Viabilidade para o período de matrículas (11/01/2027): o esforço estimado é de 3 a 4 semanas. Contadas a partir de 24/09/2026, as fases terminariam entre 15/10/2026 e 22/10/2026; o prazo corrido, porém, depende da ativação das licenças, adquiridas diretamente pela Vértice junto à Akamai, cujo prazo ainda não foi informado. Para concluir antes das matrículas, as licenças precisam estar ativas até 14/12, data-limite para iniciar a implantação.

- DNS autoritativo resiliente com DNSSEC — Edge DNS.

Esta proposta cobre a migração do DNS autoritativo das 4 zonas da Vértice para o Edge DNS, com DNSSEC, preservando os destinos atuais dos registros.

Modelo de fornecimento As licenças Akamai serão adquiridas diretamente pela Vértice Educação junto à Akamai.

## Objetivos do Projeto

- Migrar o DNS autoritativo das 4 zonas da Vértice para o Edge DNS, com DNSSEC ativo (REQ-01, REQ-02)

- Eliminar a dependência do painel do registrador para alterar registros DNS (REQ-03)

- Concluir e estabilizar a migração antes do início das matrículas em 11/01/2027, sem indisponibilidade do portal do aluno (REQ-04, REQ-05)

# 3.  Descrição da Solução

As 4 zonas da Vértice passam a ser servidas pelo Edge DNS como DNS autoritativo primário, assinadas com DNSSEC e geridas pelo portal e pela API da Akamai. Os registros continuam apontando para o servidor atual de hospedagem, sem mudança na aplicação; a troca ocorre apenas na delegação das zonas no registrador, após validação registro a registro.

## 3.1 DNS autoritativo resiliente com DNSSEC

DNS autoritativo das 4 zonas da Vértice servido pela rede Anycast da Akamai, com DNSSEC e gestão por portal e API, independente do painel do registrador.

- Edge DNS: DNS autoritativo, Anycast, DNSSEC

Limite da frente O projeto não altera o servidor de hospedagem nem as aplicações; a troca de delegação e o registro DS dependem de ações da Vértice no registrador.

## 3.2 Prontidão para eventos críticos

- Troca de delegação em janela aprovada pela Vértice, longe do período de matrículas.

- Plano de reversão para a delegação anterior, mantido até o aceite final.

- Monitoramento da resolução das 4 zonas durante a estabilização.

## 3.3 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Migrar o DNS autoritativo das zonas vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br para o Edge DNS, com registros A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV. | Edge DNS como DNS autoritativo primário das 4 zonas. | As 4 zonas estão delegadas aos servidores de nomes do Edge DNS e 100% dos registros do inventário aprovado são respondidos pelo Edge DNS com os mesmos valores. |
| REQ-02 | Assinar as 4 zonas com DNSSEC. | DNSSEC do Edge DNS, com publicação do registro DS no registrador pela Vértice. | As 4 zonas estão assinadas e a cadeia de confiança DNSSEC é validada com sucesso a partir do registro DS publicado no registrador. |
| REQ-03 | Permitir a alteração de registros DNS sem depender da disponibilidade do painel do registrador. | Gestão das zonas pelo portal e pela API de gestão do Edge DNS, com resolução Anycast distribuída. | A equipe da Vértice cria, altera e remove um registro de teste em cada zona pelo portal ou pela API do Edge DNS, sem uso do painel do registrador. |
| REQ-04 | Concluir e estabilizar a migração antes do início do período de matrículas, em 11/01/2027. | Cronograma de 3 a 4 semanas, com data-limite de ativação das licenças e marco de aceite antes do período de matrículas. | O termo de aceite final é assinado antes de 11/01/2027, após o período de estabilização sem pendências abertas. |
| REQ-05 | Migrar sem indisponibilidade do portal do aluno. | Réplica integral das zonas no Edge DNS, validação registro a registro antes da troca de delegação, redução prévia de TTL, janela aprovada e plano de reversão. | Durante a janela de troca de delegação e a estabilização, os registros do portal do aluno respondem com os valores do inventário aprovado em todas as verificações do plano de migração. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte das informações enviadas pela Vértice e é confirmado na exportação das zonas.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonas DNS autoritativas | 4 | Informado pela Vértice no e-mail de 22/09/2026 | Confirmado |
| Registros DNS | cerca de 380 | Informado pela Vértice; contagem exata confirmada pela exportação das zonas no levantamento | Pendente |
| Esforço de implantação | 3 a 4 semanas | Estimativa da arquiteta responsável da POPULOS | Estimativa |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| Edge DNS | Recomendado |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Exportação e inventário completo das 4 zonas no registrador atual, com tipos, valores e TTLs de cada registro.

- Verificação da relação entre vertice.edu.br e portalaluno.vertice.edu.br e dos registros de e-mail (MX, TXT e SRV).

- Confirmação do acesso ao registrador para troca de servidores de nomes e publicação do registro DS.

O levantamento entrega o inventário aprovado das 4 zonas e confirma os acessos necessários para a troca de delegação e o DNSSEC.

Estratégia de migração Nenhuma delegação é trocada antes da validação registro a registro e da aprovação da janela pela Vértice; a reversão para os servidores anteriores fica disponível até o aceite final.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A implantação segue três fases: levantamento e planejamento, configuração e validação, e troca de delegação com estabilização.

## 6.1 Escopo previsto

- Levantamento e exportação das 4 zonas e de seus registros A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV.

- Criação das 4 zonas primárias no Edge DNS e importação dos registros.

- Validação registro a registro das respostas do Edge DNS contra o inventário aprovado.

- Configuração de DNSSEC nas 4 zonas e orientação à Vértice para publicação do registro DS no registrador.

- Plano de troca de delegação com redução prévia de TTL, janela aprovada e plano de reversão.

- Acompanhamento da troca de delegação e monitoramento da resolução durante a estabilização.

- Repasse de conhecimento sobre gestão de zonas pelo portal e pela API do Edge DNS.

- Inventário das 4 zonas aprovado pela Vértice.

- Plano de migração com janelas, verificações e plano de reversão.

- Relatório de validação registro a registro.

- Documento as-built das zonas e da configuração de DNSSEC.

- Sessão de repasse de conhecimento.

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Levantamento e planejamento

Exportar e inventariar as 4 zonas, confirmar acessos e aprovar o plano de migração.

### Configuração e validação

Criar as zonas no Edge DNS, importar os registros, configurar DNSSEC e validar as respostas registro a registro.

### Troca de delegação e estabilização

Reduzir TTLs, trocar a delegação em janela aprovada, publicar o registro DS e acompanhar a estabilização.

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

Ao final, a POPULOS conduz uma sessão com a equipe de infraestrutura da Vértice sobre gestão de registros pelo portal e pela API e sobre rotina de DNSSEC.

## 7.2 Homologação e testes

Antes da troca de delegação, cada registro do inventário é consultado diretamente nos servidores do Edge DNS e comparado com o valor aprovado; após a troca, a resolução e a validação DNSSEC são verificadas nas 4 zonas.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Alterações no servidor de hospedagem, no site principal ou no portal do aluno.

- Melhorias de segurança do site e do portal do aluno, que a Vértice indicou não serem prioridade no momento.

- Balanceamento ou continuidade entre múltiplas origens, pois há um único servidor.

- Aquisição das licenças Akamai, feita diretamente pela Vértice.

- Operação contínua do DNS após o aceite final.

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- Premissa de dimensionamento: as 4 zonas somam cerca de 380 registros dos tipos A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV; a contagem é confirmada na exportação do levantamento.

- Premissa: o prazo de 3 a 4 semanas começa a contar com as licenças ativas e o acesso ao registrador disponível; validação na conclusão do levantamento.

- Premissa: os registros continuam apontando para o servidor atual de hospedagem, sem mudança de endereços durante a migração; validação no inventário aprovado.

- Premissa: o registrador dos domínios aceita a publicação de registros DS; validação no levantamento.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Vértice Educação)

- Coordenação de Infraestrutura (ponto focal e aprovação das janelas)

- Responsável pelo acesso ao registrador dos domínios

- Responsável pelo e-mail institucional (validação dos registros MX, TXT e SRV)

## 8.3 Restrições

- A troca de delegação ocorre somente em janela aprovada pela Vértice.

- A publicação do registro DS e a troca de servidores de nomes são executadas pela Vértice no registrador, com acompanhamento da POPULOS.

- O cronograma depende da ativação das licenças, adquiridas diretamente pela Vértice junto à Akamai.

- O projeto não altera o servidor de hospedagem nem as aplicações.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Ativação das licenças após 14/12/2026. | A migração pode não terminar antes do período de matrículas. | Iniciar a aquisição logo após o aceite da proposta e acompanhar o prazo com a Akamai. |
| Registro omitido ou divergente na exportação das zonas. | Falha de resolução de algum serviço após a troca de delegação. | Validação registro a registro antes da troca e plano de reversão. |
| Publicação incorreta do registro DS. | Falha de validação DNSSEC nos resolvedores. | Publicar o DS somente após a delegação estável e verificar a cadeia de confiança antes do aceite. |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma prevê de 3 a 4 semanas de execução, contadas a partir da ativação das licenças e do acesso ao registrador.

Levantamento e planejamento (1 semana), configuração e validação (1 semana) e troca de delegação com estabilização (1 a 2 semanas).

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento e planejamento | Exportar e inventariar as 4 zonas, confirmar acessos e aprovar o plano de migração. | Licenças do Edge DNS ativas e acesso ao registrador. | 1 semana | Inventário aprovado, Plano de migração |
| Configuração e validação | Criar as zonas no Edge DNS, importar os registros, configurar DNSSEC e validar as respostas registro a registro. | Inventário aprovado. | 1 semana | Zonas configuradas, Relatório de validação |
| Troca de delegação e estabilização | Reduzir TTLs, trocar a delegação em janela aprovada, publicar o registro DS e acompanhar a estabilização. | Relatório de validação aprovado e janela autorizada pela Vértice. | 1 a 2 semanas | Delegação concluída, DNSSEC ativo, As-built, Repasse de conhecimento, Termo de aceite |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- As 4 zonas estão delegadas aos servidores de nomes do Edge DNS e 100% dos registros do inventário aprovado são respondidos pelo Edge DNS com os mesmos valores.

- As 4 zonas estão assinadas e a cadeia de confiança DNSSEC é validada com sucesso a partir do registro DS publicado no registrador.

- A equipe da Vértice cria, altera e remove um registro de teste em cada zona pelo portal ou pela API do Edge DNS, sem uso do painel do registrador.

- O termo de aceite final é assinado antes de 11/01/2027, após o período de estabilização sem pendências abertas.

- Durante a janela de troca de delegação e a estabilização, os registros do portal do aluno respondem com os valores do inventário aprovado em todas as verificações do plano de migração.

Marcos formais de aceite Marcos: inventário aprovado, relatório de validação aprovado, delegação concluída com DNSSEC ativo e termo de aceite final antes de 11/01/2027.

# 11.  Garantia Técnica

A garantia técnica cobre a correção de defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados pela POPULOS. O prazo consta do quadro Garantia e vigência.

Garantia e vigência A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 30 dias corridos após o aceite final.

A POPULOS permanece à disposição da Vértice Educação para esclarecer esta proposta e planejar o início da implantação.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteta responsável | Desenho da migração e aprovação técnica | Durante todo o projeto |
| Engenheiro de implantação | Configuração das zonas, DNSSEC e validação | Fases 2 e 3 |
| Gerente de projeto | Cronograma, janelas e comunicação | Durante todo o projeto |
| Vértice Educação — Coordenação de Infraestrutura | Aprovar inventário, plano e janelas; disponibilizar exportação das zonas. | Conforme plano |
| Vértice Educação — Registrador | Alterar servidores de nomes e publicar o registro DS conforme o plano. | Conforme plano |
| Vértice Educação — Licenciamento | Adquirir e ativar as licenças do Edge DNS junto à Akamai até 14/12/2026. | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Vértice Educação e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Vértice Educação conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.