PROPOSTA TÉCNICA

Proteção e continuidade do portal do cliente · Solaris Energia · POPULOS-SOLARIS-PORTAL-2026

EMPRESA: Solaris Energia

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma distribuída de borda para entrega e proteção de aplicações, usada aqui para proteger o portal da Solaris Energia e direcionar o tráfego entre suas origens.

A solução combina App & API Protector, Bot Manager Premier e Global Traffic Management para proteger o portal e as APIs do app e automatizar o failover entre o datacenter e a nuvem pública.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS atua como parceira e revenda autorizada Akamai, responsável pelo desenho, pela implantação e pelo fornecimento das licenças.

- Arquitetura de segurança de aplicações e APIs na borda

- Gestão de bots e abuso automatizado

- Continuidade e roteamento de tráfego entre origens

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações A equipe POPULOS reúne competências em segurança de aplicações, gestão de bots e continuidade entre origens.

# 2.  Sumário Executivo

Em junho e em agosto, o portal do cliente da Solaris Energia ficou fora do ar por cerca de 3 horas em cada episódio, com milhões de requisições na página de consulta de débitos. Na mesma página, robôs testam números de CPF e obtêm nome e endereço quando o CPF existe. Hoje, o desvio do tráfego para a nuvem pública, quando o datacenter cai, é manual.

A POPULOS propõe App & API Protector para ataques de aplicação no portal e nas APIs do app, Bot Manager Premier para os robôs da consulta de débitos e Global Traffic Management para o failover automático entre o datacenter e a nuvem pública.

O trabalho é dividido em duas fases. A Fase 1, contratada agora, faz o assessment e o desenho em 3 a 4 semanas, sem mudanças no ambiente do cliente. A Fase 2, de implantação, é opcional e contratada após o aceite do desenho.

Prazo para a campanha de 01/03/2027: a partir de 24/09/2026, a Fase 1 termina entre 15/10/2026 e 22/10/2026. As licenças são provisionadas em até 2 semanas após a assinatura do pedido e a implantação da Fase 2 leva no máximo 8 semanas. O plano cabe antes de 01/03/2027, desde que a Fase 2 e o pedido das licenças sejam assinados até 21/12/2026. As datas de calendário dependem dessa assinatura e das janelas de terça-feira.

- Continuidade entre origens — Global Traffic Management.

- Proteção de aplicação e APIs — App & API Protector.

- Controle de robôs — Bot Manager Premier.

A proposta cobre ataques de aplicação, robôs na consulta de débitos e continuidade entre origens. O DNS autoritativo e o DDoS volumétrico de rede ficam fora do escopo.

Modelo de fornecimento As licenças Akamai são fornecidas pela POPULOS por meio de revenda autorizada. revenda autorizada

## Objetivos do Projeto

- Manter o portal do cliente e as APIs do app disponíveis sob ataques de negação de serviço na camada de aplicação (REQ-01)

- Conter robôs que testam CPFs na consulta de débitos e reduzir a exposição de dados pessoais (REQ-02)

- Automatizar o failover entre o datacenter próprio e a nuvem pública (REQ-03)

- Chegar à campanha estadual de renegociação de 01/03/2027 com proteção e failover automático em operação (REQ-04)

- Contratar a implantação somente após assessment e desenho aceitos (REQ-05)

# 3.  Descrição da Solução

Os usuários do portal e do app resolvem os hostnames do portal pelo Global Traffic Management, que escolhe entre o datacenter próprio (principal) e a nuvem pública conforme testes de saúde. O tráfego HTTP passa pela borda Akamai, onde o App & API Protector filtra ataques de aplicação e o Bot Manager Premier identifica e responde à automação na consulta de débitos, antes de encaminhar as requisições legítimas à origem ativa. O DNS autoritativo dos domínios permanece no provedor atual.

## 3.1 Continuidade entre origens

Direciona automaticamente os usuários para a nuvem pública quando os testes de saúde indicam falha do datacenter.

- Global Traffic Management: políticas de tráfego, testes de saúde, failover entre provedores

## 3.2 Proteção de aplicação e APIs

Protege o portal e as APIs do app com WAF e mitigação de DDoS de aplicação na borda, antes que o tráfego chegue às origens.

Limite da frente A Fase 1 não altera o ambiente do cliente. A correção da resposta da consulta de débitos é da aplicação e fica com a Solaris Energia.

## 3.3 Controle de robôs

Identifica e responde aos robôs que testam CPFs na consulta de débitos, com respostas por objetivo de negócio.

## 3.4 Prontidão para eventos críticos

- Janelas de mudança da Fase 2 às terças, das 22h às 2h, com a última janela antes da campanha em 23/02/2027

- Plano de reversão para cada mudança

- Monitoramento dos eventos de segurança e da saúde das origens durante a campanha

- Revisão de capacidade das origens para o tráfego triplicado

- Teste de carga coordenado com o cliente antes da campanha

- Sala de crise conduzida pela POPULOS no início da campanha

## 3.5 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Proteger o portal do cliente e as APIs usadas pelo app contra ataques de negação de serviço na camada de aplicação | App & API Protector | Documento de desenho entregue com as políticas de proteção de aplicação para o portal e as APIs do app, aceito pela Solaris Energia. |
| REQ-02 | Detectar e conter robôs que testam números de CPF na consulta de débitos | Bot Manager Premier | Documento de desenho entregue com a estratégia de detecção e resposta aos robôs da consulta de débitos, aceito pela Solaris Energia. |
| REQ-03 | Direcionar o tráfego automaticamente para a nuvem pública quando o datacenter próprio ficar indisponível | Global Traffic Management | Documento de desenho entregue com as políticas de failover entre datacenter e nuvem pública e os critérios dos testes de saúde, aceito pela Solaris Energia. |
| REQ-04 | Ter proteção e failover automático em operação antes de 01/03/2027, considerando que o tráfego do portal triplicou na última campanha | Plano de prontidão para a campanha e sequência Fase 1 → Fase 2 com prazo calculado | Plano de prontidão para a campanha de 01/03/2027 entregue, com datas-limite de contratação, janelas e reversão. |
| REQ-05 | Realizar assessment e desenho antes de contratar a implantação | Fase 1 contratada (assessment e desenho); Fase 2 de implantação opcional após aceite do desenho | Relatório de assessment e documento de desenho entregues ao fim da Fase 1. |
| REQ-06 | Executar mudanças em produção somente às terças, das 22h às 2h | Janelas de mudança da Fase 2 planejadas nas terças, com reversão definida | Plano de implantação da Fase 2 entregue com todas as mudanças alocadas em janelas de terça-feira, das 22h às 2h. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte dos dados informados pela Solaris Energia e será completado no assessment da Fase 1.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Origens do portal | 2 (datacenter próprio principal e nuvem pública) | Informado pelo cliente em 22/09/2026 | Confirmado |
| Base atendida | 4,2 milhões de unidades consumidoras em 3 estados | Informado pelo cliente em 22/09/2026 | Confirmado |
| Pico de tráfego na campanha | Tráfego triplicou na última campanha; volume de requisições a levantar | Levantamento da Fase 1 com dados de tráfego do cliente | Pendente |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| App & API Protector | Recomendado |
| Bot Manager Premier | Recomendado |
| Global Traffic Management | Recomendado |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Inventário de hostnames, APIs e fluxos do portal e do app, com foco na consulta de débitos

- Análise dos registros dos ataques de junho e agosto e da automação sobre a consulta de CPF

- Levantamento das duas origens, dos critérios de saúde e do procedimento atual de desvio manual

O assessment entrega o inventário do portal e das APIs, a análise dos ataques e da automação na consulta de débitos e o levantamento das duas origens, que fundamentam o desenho.

Estratégia de migração A ativação na Fase 2 começa em modo de observação e usa reversão definida para cada janela.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A POPULOS conduz o projeto em fases: primeiro levantamento e desenho, depois implantação em ondas com aceite próprio.

## 6.1 Escopo previsto

- Fase 1: assessment do portal, das APIs e das duas origens

- Fase 1: desenho da proteção de aplicação, da gestão de bots e do failover automático

- Fase 1: plano de implantação da Fase 2 com janelas de terça-feira, reversão e critérios de aceite

- Fase 1: plano de prontidão para a campanha de 01/03/2027

- Relatório de assessment

- Documento de desenho (HLD) da solução

- Plano de implantação da Fase 2 e plano de prontidão para a campanha

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Fase 1 — Assessment e desenho

Levantar o ambiente atual e entregar o desenho da proteção e do failover automático, com o plano de implantação e de prontidão para a campanha.

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

## 6.3 Fase 2 — Implantação (opcional)

A Fase 2 implanta o desenho aceito na Fase 1. É contratada após o aceite do desenho, com esforço de no máximo 8 semanas, e cada mudança ocorre nas janelas de terça-feira, das 22h às 2h.

Aceite formal do desenho da Fase 1

Assinatura do pedido das licenças, provisionadas em até 2 semanas

Assinatura até 21/12/2026 para concluir antes de 01/03/2027

### Onda 1 — Proteção de aplicação e de bots

Componentes: App & API Protector, Bot Manager Premier.

Configuração em modo de observação, ajuste das políticas e ativação do bloqueio em janela de terça-feira (22h às 2h), com aprovação prévia do Coordenador de Segurança e reversão para modo de observação definida no plano.

Políticas ativas no portal e nas APIs do app e respostas aos robôs da consulta de débitos ativas, comprovadas por relatório de eventos.

### Onda 2 — Failover automático entre origens

Componentes: Global Traffic Management.

Configuração das políticas de tráfego e dos testes de saúde, delegação dos hostnames no provedor de DNS atual e teste de failover em janela de terça-feira (22h às 2h), com aprovação prévia da Gerente de Canais Digitais e reversão para a resolução anterior definida no plano.

Teste controlado de indisponibilidade do datacenter com direcionamento automático para a nuvem pública e retorno, comprovado por registro do teste.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

A equipe da Solaris Energia recebe a apresentação do desenho na Fase 1 e, se contratada a Fase 2, repasse operacional das políticas configuradas.

## 7.2 Homologação e testes

Na Fase 2, cada onda é validada em modo de observação antes da ativação e por teste controlado de failover em janela de terça-feira.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- DNS autoritativo dos domínios, que permanece no provedor atual

- Alterações no código da aplicação, inclusive a resposta da consulta de débitos com nome e endereço

- Proteção contra DDoS volumétrico de rede

- Implantação (Fase 2) até a sua contratação após o aceite do desenho

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- O cliente fornece os registros de tráfego e dos ataques de junho e agosto no início da Fase 1.

- A nuvem pública suporta o tráfego do portal quando o datacenter estiver indisponível; a capacidade da origem é responsabilidade do cliente e será verificada no assessment.

- O provedor de DNS atual permite delegar os hostnames do portal; confirmação no assessment da Fase 1.

- As mudanças da Fase 2 ocorrem somente às terças, das 22h às 2h.

- A correção da resposta da consulta de débitos que expõe nome e endereço é conduzida pelo cliente com o DPO.

- A tabela institucional de SLA da POPULOS se aplica somente à Fase 2 (implantação); a Fase 1 não tem SLA de atendimento a incidentes.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Solaris Energia)

- Gerente de Canais Digitais (patrocínio e aceite)

- Coordenador de Segurança (políticas de segurança e registros de ataques)

- Responsável pela infraestrutura do datacenter e da nuvem pública

- Responsável pelo DNS no provedor atual

## 8.3 Restrições

- A Fase 1 não realiza mudanças no ambiente do cliente.

- A Fase 2 depende do aceite do desenho e da sua contratação.

- O DNS autoritativo permanece no provedor atual.

- A conclusão antes de 01/03/2027 depende da assinatura da Fase 2 e do pedido das licenças até 21/12/2026.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Assinatura da Fase 2 após 21/12/2026 | Implantação pode não terminar antes da campanha de 01/03/2027 | Marco de decisão sobre a Fase 2 logo após o aceite do desenho |
| A resposta da consulta de débitos continua devolvendo nome e endereço | Exposição residual de dados pessoais mesmo com a gestão de bots | Recomendação de ajuste na aplicação pelo cliente com o DPO |
| Capacidade insuficiente da nuvem pública no pico da campanha | Failover direciona tráfego para origem sem capacidade | Revisão de capacidade das origens no assessment e no plano de prontidão |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma parte da assinatura da proposta. As datas de calendário são condicionadas às assinaturas e às janelas de terça-feira.

Fase 1 (3 a 4 semanas) → aceite do desenho → assinatura da Fase 2 e das licenças → provisionamento das licenças (até 2 semanas) → Onda 1 e Onda 2.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Assessment e desenho | Levantar o ambiente atual e entregar o desenho da proteção e do failover automático, com o plano de implantação e de prontidão para a campanha. | Assinatura da proposta e acesso aos registros de tráfego e às equipes do cliente | 3 a 4 semanas | Relatório de assessment, Documento de desenho (HLD), Plano de implantação da Fase 2 e plano de prontidão para a campanha |
| Onda 1 — Proteção de aplicação e de bots (opcional) | Implantar App & API Protector, Bot Manager Premier. | Contratação da fase | Definida no Desenho | Aceite da Onda 1 |
| Onda 2 — Failover automático entre origens (opcional) | Implantar Global Traffic Management. | Contratação da fase | Definida no Desenho | Aceite da Onda 2 |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- Documento de desenho entregue com as políticas de proteção de aplicação para o portal e as APIs do app, aceito pela Solaris Energia.

- Documento de desenho entregue com a estratégia de detecção e resposta aos robôs da consulta de débitos, aceito pela Solaris Energia.

- Documento de desenho entregue com as políticas de failover entre datacenter e nuvem pública e os critérios dos testes de saúde, aceito pela Solaris Energia.

- Plano de prontidão para a campanha de 01/03/2027 entregue, com datas-limite de contratação, janelas e reversão.

- Relatório de assessment e documento de desenho entregues ao fim da Fase 1.

- Plano de implantação da Fase 2 entregue com todas as mudanças alocadas em janelas de terça-feira, das 22h às 2h.

Critérios de aceite — Onda 1 — Proteção de aplicação e de bots, aplicáveis somente se contratada:

- Políticas de proteção de aplicação ativas para todos os hostnames e APIs inventariados, com relatório de eventos de mitigação na borda.

- Respostas à automação ativas na consulta de débitos, com relatório de requisições automatizadas identificadas e respondidas.

Critérios de aceite — Onda 2 — Failover automático entre origens, aplicáveis somente se contratada:

- Em teste controlado, com o datacenter marcado como indisponível, as novas resoluções dos hostnames do portal apontam para a nuvem pública e retornam ao datacenter após a recuperação, com registro do teste.

Marcos formais de aceite Marcos: aceite da Fase 1, assinatura da Fase 2 até 21/12/2026, aceite da Onda 1 e aceite da Onda 2.

# 11.  Garantia Técnica

A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 90 dias corridos após o aceite de cada fase.

Garantia e vigência 90 dias corridos após o aceite de cada fase

A POPULOS está à disposição para detalhar esta proposta com a equipe da Solaris Energia.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteta de soluções | Conduzir o assessment e o desenho | Fase 1 e Fase 2 |
| Engenharia de segurança | Configurar proteção de aplicação e gestão de bots | Fase 2 |
| Gerente de projeto | Planejar janelas, acompanhar marcos e aceites | Fase 1 e Fase 2 |
| Gerente de Canais Digitais | Patrocinar o projeto, validar o desenho e aprovar o aceite de cada fase | Conforme plano |
| Coordenador de Segurança | Fornecer registros dos ataques e definir políticas de segurança e de privacidade com o DPO | Conforme plano |
| Infraestrutura | Dar acesso às informações das duas origens e aos critérios de saúde | Conforme plano |
| Responsável pelo DNS | Executar as delegações de hostnames no provedor atual, quando previstas no desenho | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Solaris Energia e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Solaris Energia conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.