PROPOSTA TÉCNICA

Proteção e continuidade do portal do cliente · Solaris Energia · SOLARIS-2026-AAP-GTM

EMPRESA: Solaris Energia

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma distribuída de borda que entrega e protege aplicações web e APIs próximas aos usuários; nesta proposta, ela é a base da proteção do portal e do failover entre as origens da Solaris Energia.

A solução combina três controles: App & API Protector para ataques de aplicação no portal e nas APIs do app, Bot Manager Premier para os robôs que testam CPFs na consulta de débitos e Global Traffic Management para failover automático entre o datacenter próprio e a nuvem pública.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS é parceira Akamai e fornece as licenças por meio de revenda autorizada, com desenho, implantação e acompanhamento executados por sua equipe técnica.

- Arquitetura de segurança de aplicações e APIs Akamai

- Gestão de tráfego e failover entre origens

- Gestão de mudanças em janelas restritas

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações Equipe POPULOS com arquitetura e implantação de soluções Akamai de segurança de aplicações e gestão de tráfego.

# 2.  Sumário Executivo

A Solaris Energia é distribuidora de energia em 3 estados, com 4,2 milhões de unidades consumidoras. O portal do cliente, que concentra segunda via de conta, pedido de religação e consulta de débitos, e o app que usa as mesmas APIs ficaram fora do ar por cerca de 3 horas em junho e em agosto, sob ataques de negação de serviço na camada de aplicação com milhões de requisições na consulta de débitos. Robôs também testam números de CPF nessa página, expondo nome e endereço de titulares.

A POPULOS propõe um engajamento em duas fases. A Fase 1, de Assessment e desenho, é contratada agora e dura de 3 a 4 semanas; não inclui mudança nos ambientes da Solaris. A Fase 2, de implantação, é apresentada como opção, contratada após o aceite do desenho, e cobre o App & API Protector, o Bot Manager Premier e o Global Traffic Management para failover automático entre o datacenter próprio e a nuvem pública.

Viabilidade para a campanha de renegociação de 01/03/2027: com início em 24/09/2026, a Fase 1 termina entre 15/10/2026 e 22/10/2026. Somando até 2 semanas de provisionamento das licenças após a assinatura do pedido e a Fase 2, o caminho mais longo encerra a implantação em 31/12/2026, antes da campanha, desde que a Fase 2 seja contratada logo após o aceite do desenho e as janelas de terça-feira estejam disponíveis.

- Continuidade entre origens — Global Traffic Management.

- Proteção do portal e das APIs — App & API Protector.

- Contenção de robôs na consulta de débitos — Bot Manager Premier.

A cobertura se limita ao portal do cliente, às APIs compartilhadas com o app e às duas origens atuais. O DNS dos domínios permanece no provedor atual.

Modelo de fornecimento As licenças Akamai serão fornecidas pela POPULOS por meio de revenda autorizada. revenda autorizada

## Objetivos do Projeto

- Manter o portal do cliente e as APIs do app disponíveis sob ataques de aplicação (REQ-01)

- Conter a enumeração automatizada de CPFs na consulta de débitos (REQ-02)

- Automatizar o failover entre o datacenter próprio e a nuvem pública (REQ-03)

- Chegar à campanha de 01/03/2027 com proteção e failover automático em operação (REQ-04, REQ-05, REQ-06)

# 3.  Descrição da Solução

Usuários do portal e do app acessam os hostnames da Solaris pela borda Akamai, onde o App & API Protector filtra ataques de aplicação e o Bot Manager Premier trata os robôs da consulta de débitos; o Global Traffic Management responde pelo subdomínio delegado e direciona o tráfego ao datacenter próprio ou, em falha detectada pelos testes de saúde, à nuvem pública.

## 3.1 Continuidade entre origens

Failover automático por DNS entre o datacenter próprio e a nuvem pública, com testes de saúde das origens.

- Global Traffic Management: failover entre provedores, políticas de tráfego, testes de saúde

## 3.2 Proteção do portal e das APIs

Proteção do portal do cliente e das APIs do app com WAF e mitigação de DDoS de aplicação na borda.

Limite da frente A Fase 1 não altera ambientes da Solaris e não tem SLA de atendimento a incidentes; a tabela institucional de SLA da POPULOS se aplica somente à Fase 2 (implantação), que depende de contratação após o aceite do desenho.

## 3.3 Contenção de robôs na consulta de débitos

Detecção e resposta aos robôs que testam CPFs na consulta de débitos.

## 3.4 Prontidão para eventos críticos

- Janelas de terça-feira, das 22h às 2h, reservadas para as ondas

- Plano de reversão por onda

- Monitoramento reforçado nas semanas iniciais da campanha

- Revisão de capacidade das origens com a Solaris

- Sala de crise conduzida pela POPULOS no início da campanha

## 3.5 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Proteger o portal do cliente e as APIs usadas pelo app contra negação de serviço na camada de aplicação | App & API Protector | Desenho entregue com as políticas de proteção de aplicação para cada hostname e API inventariados, aprovado pela Solaris. |
| REQ-02 | Conter robôs que testam números de CPF na consulta de débitos e expõem nome e endereço | Bot Manager Premier | Desenho entregue com o tratamento dos robôs na consulta de débitos, aprovado pela Solaris. |
| REQ-03 | Tornar automático o failover entre o datacenter próprio (principal) e a nuvem pública | Global Traffic Management | Desenho entregue com a política de failover entre as duas origens e os testes de saúde definidos, aprovado pela Solaris. |
| REQ-04 | Estar protegido e com failover automático antes de 01/03/2027, início da campanha estadual de renegociação de dívidas | Cronograma em fases com prontidão para o evento | Plano de prontidão entregue com datas das ondas anteriores a 01/03/2027. |
| REQ-05 | Contratar primeiro o Assessment e o desenho e somente depois a implantação | Fase 1 contratada; Fase 2 opcional após aceite do desenho | Relatório de levantamento e desenho entregues e aceitos formalmente ao fim da Fase 1. |
| REQ-06 | Executar mudanças em produção somente às terças, das 22h às 2h | Janela de mudança nas ondas de implantação | Plano de ondas entregue com cada ativação prevista em janela de terça-feira, das 22h às 2h. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte dos fatos informados na reunião de 22/09/2026 e será confirmado no levantamento da Fase 1.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Origens | 2 (datacenter próprio e nuvem pública) | Ata de 22/09/2026 | Confirmado |
| Tráfego de pico na campanha | A confirmar (a última campanha triplicou o tráfego) | Levantamento da Fase 1 | Pendente |
| Hostnames e APIs protegidos | A confirmar | Levantamento da Fase 1 | Pendente |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| App & API Protector | Recomendado |
| Bot Manager Premier | Recomendado |
| Global Traffic Management | Recomendado |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Inventário de hostnames e APIs do portal e do app

- Comportamento atual das origens e do failover manual

- Linha de base de tráfego e padrões de ataque e de robôs na consulta de débitos

O levantamento entrega o mapa de hostnames e APIs do portal e do app, o comportamento das origens em falha e a linha de base de tráfego, que sustentam o desenho aprovado para a Fase 2.

Estratégia de migração A ativação dos controles ocorre em ondas, nas janelas de terça-feira das 22h às 2h, com plano de reversão aprovado para cada onda.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A metodologia separa desenho e implantação: a Fase 1 levanta o ambiente e produz o desenho; a Fase 2, se contratada, implanta os controles em ondas nas janelas de terça-feira.

## 6.1 Escopo previsto

- Fase 1: levantamento do portal, das APIs do app e das duas origens

- Fase 1: desenho da proteção, da contenção de robôs e do failover automático

- Fase 2 (opcional): implantação em duas ondas

- Relatório de levantamento

- Desenho de arquitetura (HLD) com plano de ondas, reversão e testes

- Plano de prontidão para a campanha de 01/03/2027

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Fase 1 - Assessment e desenho

Levantar o ambiente e produzir o desenho aprovado da solução

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

## 6.3 Fase 2 - Implantação (opcional)

A Fase 2 é contratada após o aceite do desenho da Fase 1 e executa a implantação em duas ondas, com duração estimada de 6 a 8 semanas após o provisionamento das licenças.

Aceite formal do desenho da Fase 1

Assinatura do pedido de licenças, com provisionamento em até 2 semanas

Janelas de terça-feira, das 22h às 2h, reservadas pela Solaris

### Onda 1 - Proteção do portal e das APIs

Componentes: App & API Protector, Bot Manager Premier.

Configuração do App & API Protector e do Bot Manager Premier em modo de observação, ajuste e ativação na janela de terça-feira das 22h às 2h, com plano de reversão e aprovação da Solaris.

Políticas ativas nos hostnames acordados e robôs da consulta de débitos tratados conforme o desenho.

### Onda 2 - Failover automático

Componentes: Global Traffic Management.

Configuração do Global Traffic Management, delegação do subdomínio e teste de failover na janela de terça-feira das 22h às 2h, com plano de reversão e aprovação da Solaris.

Failover automático para a nuvem pública demonstrado em teste controlado.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

Ao final de cada fase, a POPULOS conduz sessões de repasse com as equipes de Canais Digitais e Segurança da Solaris, cobrindo políticas, painéis e procedimentos de resposta.

## 7.2 Homologação e testes

Na Fase 1, o desenho é validado em revisão técnica com a Solaris. Na Fase 2, cada onda passa por testes funcionais, testes de failover entre origens e verificação das regras de proteção antes do aceite.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Mudanças no DNS autoritativo além da delegação do subdomínio de failover

- Proteção DDoS volumétrica de rede

- Correção de código da aplicação e das APIs

- Tratamento jurídico da exposição de dados pessoais, conduzido pelo DPO da Solaris

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- A Solaris disponibiliza as equipes de Canais Digitais, Segurança e Infraestrutura durante a Fase 1.

- O provedor DNS atual permite delegar um subdomínio ao Global Traffic Management; será confirmado no levantamento.

- A nuvem pública suporta receber todo o tráfego do portal em contingência; será validado no levantamento.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Solaris Energia)

- Gerente de Canais Digitais (patrocínio e aceite)

- Coordenador de Segurança (políticas e resposta)

- Equipe de infraestrutura (origens e DNS atual)

- DPO (tratamento do dado pessoal exposto)

## 8.3 Restrições

- Mudanças em ambientes de produção só às terças, das 22h às 2h.

- A Fase 1 não altera ambientes da Solaris.

- O DNS autoritativo permanece no provedor atual.

- A Fase 2 depende do aceite do desenho e da contratação.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Contratação da Fase 2 após janeiro de 2027 | Implantação pode não terminar antes de 01/03/2027 | Aceite do desenho e pedido de licenças logo após a Fase 1 |
| Poucas janelas de terça-feira disponíveis | Atraso das ondas | Reserva antecipada das janelas no plano de ondas |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma parte da data desta proposta, 24/09/2026, e considera a Fase 1 de 3 a 4 semanas.

Fase 1 (Assessment e desenho) e, após o aceite do desenho e a contratação, provisionamento das licenças e Fase 2 em duas ondas nas janelas de terça-feira, das 22h às 2h.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 - Assessment e desenho | Levantar o ambiente e produzir o desenho aprovado da solução | Assinatura da proposta e acesso às equipes da Solaris | 3 a 4 semanas | Relatório de levantamento, Desenho de arquitetura (HLD), Plano de ondas e de prontidão |
| Onda 1 - Proteção do portal e das APIs (opcional) | Implantar App & API Protector, Bot Manager Premier. | Contratação da fase | 3 a 4 semanas | Aceite da Onda 1 |
| Onda 2 - Failover automático (opcional) | Implantar Global Traffic Management. | Contratação da fase | 3 a 4 semanas | Aceite da Onda 2 |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- Desenho entregue com as políticas de proteção de aplicação para cada hostname e API inventariados, aprovado pela Solaris.

- Desenho entregue com o tratamento dos robôs na consulta de débitos, aprovado pela Solaris.

- Desenho entregue com a política de failover entre as duas origens e os testes de saúde definidos, aprovado pela Solaris.

- Plano de prontidão entregue com datas das ondas anteriores a 01/03/2027.

- Relatório de levantamento e desenho entregues e aceitos formalmente ao fim da Fase 1.

- Plano de ondas entregue com cada ativação prevista em janela de terça-feira, das 22h às 2h.

Critérios de aceite — Onda 1 - Proteção do portal e das APIs, aplicáveis somente se contratada:

- Políticas do App & API Protector ativas em todos os hostnames acordados, verificadas em teste de regras na janela aprovada.

- Requisições automatizadas de teste na consulta de débitos classificadas e tratadas conforme a política definida no desenho.

Critérios de aceite — Onda 2 - Failover automático, aplicáveis somente se contratada:

- Em teste controlado, a indisponibilidade simulada do datacenter faz o tráfego ir para a nuvem pública sem ação manual.

Marcos formais de aceite Marcos: aceite do desenho (fim da Fase 1), aceite da Onda 1 (proteção do portal e das APIs) e aceite da Onda 2 (failover automático).

# 11.  Garantia Técnica

A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 90 dias corridos após o aceite de cada fase.

Garantia e vigência 90 dias corridos após o aceite de cada fase

A POPULOS permanece à disposição da Solaris Energia para esclarecer esta proposta e ajustar o planejamento da campanha de 01/03/2027.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteta de soluções | Levantamento e desenho | Fase 1 |
| Executivo de contas | Governança comercial | Fases 1 e 2 |
| Engenharia de implantação | Configuração e testes das ondas | Fase 2 (opcional) |
| Solaris - Canais Digitais | Patrocinar o projeto, informar hostnames e aprovar o desenho | Conforme plano |
| Solaris - Segurança | Fornecer histórico de ataques e validar políticas | Conforme plano |
| Solaris - Infraestrutura | Dar acesso às origens e ao provedor DNS atual | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Solaris Energia e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Solaris Energia conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.