PROPOSTA TÉCNICA

Proteção e continuidade do portal do cliente · Solaris Energia · POP-SOLARIS-2026-09

EMPRESA: Solaris Energia

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma distribuída de borda que entrega e protege aplicações e APIs próximo aos usuários.

A solução combina proteção de aplicação e APIs, tratamento de automação maliciosa e decisão de tráfego por saúde entre as duas origens da Solaris.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS atua como parceira Akamai e fornece as licenças por meio de revenda autorizada.

- Arquitetura de segurança de aplicações e APIs na borda

- Gestão de automação maliciosa

- Continuidade e roteamento entre múltiplas origens

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações Equipe POPULOS com arquitetura de segurança de borda, gestão de automação e continuidade entre origens.

# 2.  Sumário Executivo

A Solaris Energia atende 4,2 milhões de unidades consumidoras pelo portal do cliente e pelo app, que compartilham as mesmas APIs. Em junho e em agosto, o portal ficou fora do ar por cerca de 3 horas em cada episódio, após milhões de requisições na consulta de débitos. Além disso, robôs testam CPFs nessa mesma página, e a troca para a nuvem pública ainda é manual quando o datacenter cai.

A proposta organiza o trabalho em duas fases. A Fase 1, contratada agora, faz o levantamento do ambiente e o desenho da proteção de aplicação e APIs, do tratamento de robôs e do failover automático entre as duas origens, sem mudanças em produção. A Fase 2, de implantação, é apresentada como opção e será contratada após o aceite do desenho.

Viabilidade para a campanha de renegociação de 01/03/2027: a Fase 1 dura de 3 a 4 semanas e termina entre 15/10/2026 e 22/10/2026, a partir da data desta proposta. Com o provisionamento das licenças em até 2 semanas após a assinatura do pedido e a implantação estimada da Fase 2, a conclusão no cenário mais longo ocorre em 31/12/2026, antes da campanha. O prazo é condicionado ao aceite do desenho e à assinatura do pedido logo após a Fase 1, e às janelas de terça-feira das 22h às 2h.

- Continuidade entre origens — Global Traffic Management.

- Proteção de aplicação e APIs — App & API Protector.

- Tratamento de automação maliciosa — Bot Manager Premier.

A cobertura abrange o portal do cliente, as APIs usadas pelo app e as duas origens: o datacenter próprio e a nuvem pública.

Modelo de fornecimento Licenças Akamai fornecidas pela POPULOS por meio de revenda autorizada. revenda autorizada

## Objetivos do Projeto

- Manter o portal do cliente e as APIs do app disponíveis sob ataques de negação de serviço na camada de aplicação (REQ-01)

- Conter robôs que testam CPFs na consulta de débitos (REQ-02)

- Automatizar o failover entre o datacenter próprio e a nuvem pública (REQ-03)

- Concluir proteção e failover automático antes da campanha de renegociação de 01/03/2027 (REQ-04)

- Contratar a implantação somente após o aceite do assessment e desenho (REQ-05)

# 3.  Descrição da Solução

Usuários do portal e do app chegam à borda Akamai, onde o App & API Protector filtra ataques de aplicação e o Bot Manager Premier trata a automação na consulta de débitos. O Global Traffic Management decide, com base em testes de saúde, se o tráfego segue para o datacenter próprio (principal) ou para a nuvem pública, eliminando a troca manual. O DNS autoritativo dos domínios permanece no provedor atual da Solaris.

## 3.1 Continuidade entre origens

Direciona o tráfego para a nuvem pública automaticamente quando os testes de saúde indicam indisponibilidade do datacenter principal.

- Global Traffic Management: políticas de tráfego, failover entre provedores, roteamento por saúde

## 3.2 Proteção de aplicação e APIs

Protege o portal do cliente e as APIs do app com WAF e mitigação de DDoS de aplicação na borda, absorvendo excesso de requisições antes que atinja a origem.

Limite da frente O DNS autoritativo permanece no provedor atual e a correção da resposta da aplicação que exibe dados pessoais é conduzida pela Solaris.

## 3.3 Tratamento de automação maliciosa

Identifica e responde à automação que testa CPFs na consulta de débitos, com políticas específicas para esse fluxo.

## 3.4 Prontidão para eventos críticos

- Janela de mudança: toda ativação da Fase 2 ocorre às terças, das 22h às 2h, com conclusão antes de 01/03/2027.

- Plano de reversão documentado para cada mudança em produção.

- Monitoramento reforçado do portal e das APIs no início da campanha.

- Revisão de capacidade das origens considerando o tráfego triplicado da última campanha.

- Teste de carga controlado e sala de crise conduzida pela POPULOS no início da campanha, se a Fase 2 for contratada.

## 3.5 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Proteger o portal do cliente e as APIs usadas pelo app contra negação de serviço na camada de aplicação | App & API Protector | HLD de proteção de aplicação e APIs cobrindo todos os hostnames inventariados, entregue e aprovado pela Solaris. |
| REQ-02 | Conter robôs que testam números de CPF na consulta de débitos | Bot Manager Premier | Desenho da política de robôs para a consulta de débitos, com critérios de detecção e de resposta documentados e aprovados pela Solaris. |
| REQ-03 | Tornar automático o failover entre o datacenter próprio (principal) e a nuvem pública | Global Traffic Management | Desenho do failover entre as duas origens, com testes de saúde, limiares de troca e procedimento de reversão documentados e aprovados pela Solaris. |
| REQ-04 | Estar protegido e com failover automático antes de 01/03/2027 | Cronograma em fases com análise de viabilidade e prontidão para a campanha | Plano da Fase 2 com término previsto antes de 01/03/2027, considerando o prazo de licenças e as janelas de terça, entregue e aprovado pela Solaris. |
| REQ-05 | Realizar assessment e desenho antes de contratar a implantação | Fase 1 contratada; Fase 2 de implantação opcional após aceite do desenho | Relatório de levantamento e HLD entregues antes de qualquer contratação da implantação. |
| REQ-06 | Executar mudanças em produção somente às terças, das 22h às 2h | Janela de mudança obrigatória para toda atividade da Fase 2 em produção | Critérios gerais da seção 10. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte das informações da reunião de 22/09/2026 e será confirmado no levantamento da Fase 1.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Origens de aplicação | 2 (datacenter próprio e nuvem pública) | Informado pela Solaris na reunião de 22/09/2026 | Confirmado |
| Hostnames do portal e das APIs | A confirmar | Inventário a ser entregue pela Solaris no levantamento da Fase 1 | Pendente |
| Volume de pico na campanha | A confirmar | Volume base a ser informado pela Solaris; na última campanha o tráfego triplicou | Pendente |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| App & API Protector | Recomendado |
| Bot Manager Premier | Recomendado |
| Global Traffic Management | Recomendado |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Inventário dos hostnames do portal, das APIs do app e do fluxo da consulta de débitos

- Análise dos dois episódios de indisponibilidade e do padrão de automação sobre CPFs

- Levantamento das duas origens, critérios de saúde e procedimento atual de troca para a nuvem pública

O levantamento entrega o inventário do portal e das APIs, a análise dos episódios de indisponibilidade e da automação sobre CPFs, e o mapa das origens com critérios de saúde.

Estratégia de migração Na Fase 2, cada mudança em produção ocorre às terças, das 22h às 2h, com reversão documentada e aprovação da Solaris.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

O trabalho segue duas fases: levantamento e desenho, com aceite formal, e implantação opcional nas janelas aprovadas.

## 6.1 Escopo previsto

- Fase 1: levantamento do portal, das APIs e das duas origens

- Fase 1: desenho de alto nível (HLD) da proteção de aplicação e APIs, do tratamento de robôs e do failover automático

- Fase 1: plano de implantação da Fase 2 com janelas, reversão e critérios de aceite

- Fase 2 (opcional): implantação do App & API Protector, do Bot Manager Premier e do Global Traffic Management conforme desenho aceito

- Relatório de levantamento do ambiente atual

- Desenho de alto nível (HLD) aprovado pela Solaris

- Plano de implantação e de prontidão para a campanha de 01/03/2027

- Fase 2 (opcional): documentação as-built e runbook de operação

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Fase 1 - Assessment e desenho

Levantar o ambiente e desenhar a proteção de aplicação e APIs, o tratamento de robôs e o failover automático

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

## 6.3 Fase 2 - Implantação (opcional)

A implantação é apresentada como opção e será contratada após o aceite do desenho da Fase 1.

Aceite formal do HLD da Fase 1 pela Solaris

Assinatura do pedido de licenças, com provisionamento em até 2 semanas

Execução em produção somente às terças, das 22h às 2h, com plano de reversão e aprovação prévia da Solaris

### Implantação da proteção e do failover automático

Componentes: App & API Protector, Bot Manager Premier, Global Traffic Management.

Configuração do App & API Protector, do Bot Manager Premier e do Global Traffic Management; ativação gradual nas janelas de terça das 22h às 2h, com reversão documentada e aprovação da Solaris a cada mudança.

Testes controlados de proteção, de tratamento de robôs e de failover executados e aprovados pela Solaris.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

A equipe da Solaris participa das sessões de desenho e, na Fase 2, recebe repasse sobre as políticas configuradas e o runbook de operação.

## 7.2 Homologação e testes

Na Fase 1, os testes são revisões do desenho com as equipes da Solaris. Na Fase 2, os testes de proteção, de robôs e de failover são controlados e feitos nas janelas de terça.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Alterações no DNS autoritativo dos domínios, que permanece no provedor atual

- Correção da resposta da aplicação que exibe nome e endereço, conduzida pela Solaris com seu DPO

- Proteção contra ataques volumétricos de rede

- Dimensionamento e ampliação de capacidade da nuvem pública

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- A Solaris disponibiliza as equipes de segurança, infraestrutura e aplicação durante a Fase 1.

- O inventário de hostnames e APIs é entregue na primeira semana da Fase 1.

- A nuvem pública está apta a receber o tráfego do portal quando o datacenter estiver indisponível, validado no levantamento.

- O DNS autoritativo atual permite delegar os nomes do portal ao Global Traffic Management, validado no levantamento.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Solaris Energia)

- Gerente de Canais Digitais (patrocínio e aceite)

- Coordenador de Segurança (políticas e validação)

- Responsável pela infraestrutura do datacenter e da nuvem pública

- Responsável pela aplicação do portal e das APIs

## 8.3 Restrições

- Mudanças em produção somente às terças, das 22h às 2h.

- A Fase 1 não realiza mudanças em produção.

- O DNS autoritativo permanece no provedor atual da Solaris.

- A Fase 1 não possui SLA de atendimento a incidentes.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso no aceite do desenho ou na assinatura do pedido | Reduz a folga até a campanha de 01/03/2027 | Marco de aceite ao fim da Fase 1 e pedido de licenças preparado em paralelo |
| Nuvem pública sem capacidade para o pico da campanha | Failover funciona, mas com degradação | Levantamento de capacidade na Fase 1 e recomendação à Solaris |
| Resposta da aplicação continua exibindo nome e endereço | Exposição residual de dados pessoais por acessos não automatizados | Correção pela Solaris com o DPO, registrada como fora do escopo |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma parte da data desta proposta e da campanha de renegociação de 01/03/2027.

Fase 1 (3 a 4 semanas), aceite do desenho, assinatura do pedido e provisionamento das licenças (até 2 semanas) e, se contratada, Fase 2 de implantação.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 - Assessment e desenho | Levantar o ambiente e desenhar a proteção de aplicação e APIs, o tratamento de robôs e o failover automático | Acesso às equipes e informações do portal, das APIs e das duas origens | 3 a 4 semanas | Relatório de levantamento, HLD aprovado, Plano de implantação da Fase 2 |
| Implantação da proteção e do failover automático (opcional) | Implantar App & API Protector, Bot Manager Premier, Global Traffic Management. | Aceite do HLD e licenças provisionadas | 6 a 8 semanas | Aceite da Fase 2 antes de 01/03/2027 |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- HLD de proteção de aplicação e APIs cobrindo todos os hostnames inventariados, entregue e aprovado pela Solaris.

- Desenho da política de robôs para a consulta de débitos, com critérios de detecção e de resposta documentados e aprovados pela Solaris.

- Desenho do failover entre as duas origens, com testes de saúde, limiares de troca e procedimento de reversão documentados e aprovados pela Solaris.

- Plano da Fase 2 com término previsto antes de 01/03/2027, considerando o prazo de licenças e as janelas de terça, entregue e aprovado pela Solaris.

- Relatório de levantamento e HLD entregues antes de qualquer contratação da implantação.

Critérios de aceite — Implantação da proteção e do failover automático, aplicáveis somente se contratada:

- Em teste controlado na janela de terça, a indisponibilidade simulada do datacenter leva o tráfego para a nuvem pública sem ação manual, dentro do tempo definido no HLD aprovado.

- Em teste controlado, requisições em excesso sobre a consulta de débitos são bloqueadas na borda conforme a política aprovada, registradas no painel de segurança.

- Em teste controlado, automação simulada de consulta de CPFs é identificada e recebe a resposta definida na política aprovada.

- Todas as mudanças em produção da Fase 2 registradas dentro das janelas de terça, das 22h às 2h, com aprovação e plano de reversão.

Marcos formais de aceite Marcos: aceite do desenho ao fim da Fase 1 e, se contratada, aceite da Fase 2 antes de 01/03/2027.

# 11.  Garantia Técnica

A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 90 dias corridos após o aceite de cada fase.

Garantia e vigência 90 dias corridos após o aceite de cada fase

A POPULOS está à disposição para detalhar esta proposta e iniciar a Fase 1 com a Solaris Energia.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteta de soluções | Conduzir levantamento e desenho | Fase 1 |
| Especialista de segurança de borda | Desenhar políticas de aplicação, APIs e robôs | Fase 1 |
| Executivo de contas | Governança comercial e escalonamento | Fase 1 e Fase 2 |
| Solaris - Canais Digitais | Patrocinar o projeto, priorizar decisões e dar o aceite de cada fase | Conforme plano |
| Solaris - Segurança | Validar políticas de proteção e de robôs e conduzir o tema de dados pessoais com o DPO | Conforme plano |
| Solaris - Infraestrutura | Fornecer informações das origens e aprovar as mudanças nas janelas de terça | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Solaris Energia e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Solaris Energia conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.