PROPOSTA TÉCNICA

Proteção contra automação no simulador de cotação de seguro auto · Lumina Seguros · PROP-LUMINA-BOTMANAGER-2026

EMPRESA: Lumina Seguros

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma distribuída de entrega e segurança na borda, sobre a qual a Lumina já utiliza Ion, App & API Protector e Edge DNS.

O Bot Manager Premier identifica tráfego automatizado na borda, segmenta os robôs e aplica respostas adaptativas definidas por segmento, com telemetria para acompanhamento.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS atende a Lumina Seguros desde 2024 nos serviços de implantação e sustentação do ambiente Akamai contratado diretamente pela Lumina.

- Arquitetura de soluções de segurança de aplicações Akamai

- Configuração e ajuste de políticas de gestão de bots

- Gestão de mudanças em ambiente de produção

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações A equipe POPULOS reúne arquitetura de segurança de aplicações e experiência no ambiente Akamai da Lumina.

# 2.  Sumário Executivo

A Lumina Seguros relata que o simulador de cotação de seguro auto recebe milhares de cotações por hora feitas por robôs, provavelmente de concorrentes e comparadores, que copiam a tabela de preços. Cada cotação consulta dois bureaus de dados pagos por consulta, e a Lumina estima que pelo menos metade das cerca de 2,1 milhões de cotações do último mês venha de robôs. O WAF atual não identifica esses robôs, que se apresentam como navegadores comuns.

Recomendamos a implantação do Bot Manager Premier sobre o ambiente atual (Ion, App & API Protector e Edge DNS), com detecção e resposta adaptativa a robôs nas rotas do simulador. A licença será adicionada por aditivo ao contrato direto entre a Lumina e a Akamai, com co-terminação em 31/03/2027; a POPULOS presta os serviços de implantação.

Viabilidade frente ao lançamento de 15/01/2027: a implantação estimada em 4 a 5 semanas, contada a partir de 24/09/2026, termina entre 22/10/2026 e 29/10/2026, antes do congelamento de 15/12/2026 a 05/01/2027. O provisionamento da licença leva até 10 dias úteis após a assinatura do aditivo; por isso o prazo de calendário é condicional: o aditivo precisa estar assinado até 03/11/2026 para que a ativação em produção ocorra antes do congelamento.

- Proteção contra automação no simulador de cotação — Bot Manager Premier.

Esta proposta cobre a implantação do Bot Manager Premier nas rotas do simulador de cotação de seguro auto, integrado ao ambiente atual.

Modelo de fornecimento a licença do Bot Manager será adicionada ao contrato direto entre a Lumina e a Akamai, por aditivo, com co-terminação em 31/03/2027

## Objetivos do Projeto

- Reduzir a raspagem automatizada de preços no simulador de cotação de seguro auto (REQ-01, REQ-02)

- Ter a proteção contra robôs ativa em produção antes do congelamento de fim de ano e do lançamento do novo seguro auto (REQ-03)

- Esclarecer se os logins suspeitos na área do cliente exigem controle específico de risco de conta (REQ-04)

# 3.  Descrição da Solução

O Bot Manager Premier é ativado sobre as propriedades já entregues pelo Ion e protegidas pelo App & API Protector, atuando nas rotas do simulador de cotação de seguro auto. As requisições são classificadas na borda, os robôs são segmentados e recebem resposta adaptativa conforme a política acordada com a Lumina, e a telemetria permite acompanhar a proporção de tráfego automatizado antes e depois da ativação.

## 3.1 Proteção contra automação no simulador de cotação

Detecção e resposta a robôs no simulador de cotação de seguro auto, com segmentação do tráfego automatizado e telemetria para acompanhar a redução das cotações feitas por robôs.

- Bot Manager Premier: detecção de bots, resposta adaptativa, telemetria

Limite da frente Proteção de risco de login e alterações no simulador ou nos bureaus não fazem parte deste escopo.

## 3.2 Prontidão para eventos críticos

- Ativação da mitigação concluída antes do congelamento de mudanças de 15/12/2026

- Plano de reversão para retorno ao modo de monitoramento

- Monitoramento da telemetria de robôs nas semanas que antecedem o lançamento de 15/01/2027

## 3.3 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Detectar e mitigar robôs que realizam cotações em massa no simulador de cotação de seguro auto para copiar a tabela de preços | Bot Manager Premier com detecção de bots, segmentação e resposta adaptativa nas rotas do simulador | Bot Manager Premier ativo nas rotas do simulador de cotação indicadas pela Lumina, com relatório de telemetria que separa as requisições em humanas e automatizadas por segmento durante a janela de observação acordada. |
| REQ-02 | Identificar automação que se apresenta como navegador legítimo e que o WAF atual não detecta | Bot Manager Premier, complementar ao App & API Protector já contratado | Respostas por segmento de robô configuradas e ativas em produção, verificadas por teste controlado com cliente automatizado que se apresenta como navegador e registradas na telemetria. |
| REQ-03 | Bot Manager Premier em funcionamento antes do lançamento do novo seguro auto em 15/01/2027, sem mudanças durante o congelamento de 15/12/2026 a 05/01/2027 | Cronograma de implantação de 4 a 5 semanas concluído antes de 15/12/2026, condicionado à assinatura do aditivo de licença | Mitigação ativada em produção e termo de aceite assinado antes de 15/12/2026, com plano de reversão documentado. |
| REQ-04 | Avaliar logins suspeitos na área do cliente, ainda não confirmados | Account Protector em avaliação, condicionado à confirmação do abuso em login | Critérios gerais da seção 10. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte do volume de cotações informado pela Lumina e das propriedades já em produção.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume mensal de cotações no simulador | cerca de 2,1 milhões (último mês) | informado pela Lumina em 23/09/2026 | Confirmado |
| Propriedades e rotas do simulador protegidas | a confirmar | cotacao.lumina.com.br e api.lumina.com.br como candidatas | Pendente |
| Esforço de implantação | 4 a 5 semanas | estimativa da arquitetura POPULOS | Estimativa |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| Bot Manager Premier | Recomendado |
| Ion | Já contratado — ambiente atual |
| App & API Protector | Já contratado — ambiente atual |
| Edge DNS | Já contratado — ambiente atual |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Mapeamento das rotas, endpoints e parâmetros do simulador de cotação de seguro auto

- Levantamento dos padrões de tráfego automatizado e das automações legítimas que devem ser permitidas

- Revisão da configuração atual do Ion e do App & API Protector nas propriedades do simulador

O levantamento entrega o mapa de rotas do simulador, a lista de automações permitidas e a política de gestão de bots aprovada pela Lumina.

Estratégia de migração Não há migração: o Bot Manager Premier é adicionado às propriedades atuais, primeiro em modo de monitoramento.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A implantação segue três etapas: planejamento, operação em modo de monitoramento e ativação da mitigação em janela aprovada.

## 6.1 Escopo previsto

- Configuração do Bot Manager Premier nas rotas do simulador de cotação de seguro auto

- Definição da segmentação de robôs e das respostas por segmento com a Lumina

- Operação inicial em modo de monitoramento e ativação das ações de mitigação em produção

- Configuração da telemetria de robôs e relatório de acompanhamento

- Documento de desenho da política de gestão de bots

- Configuração do Bot Manager Premier ativa em produção

- Relatório de telemetria comparando o modo de monitoramento e o modo de mitigação

- Documentação as-built e plano de reversão

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Planejamento e levantamento

Mapear rotas do simulador, automações permitidas e desenhar a política de gestão de bots

### Implantação em modo de monitoramento

Configurar o Bot Manager Premier em produção sem ação de bloqueio e coletar a telemetria de robôs

### Ativação da mitigação e aceite

Ativar as respostas por segmento em janela aprovada, ajustar a política e obter o aceite

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

A equipe da Lumina recebe repasse sobre a leitura da telemetria de robôs, o ajuste de segmentos e o procedimento de reversão.

## 7.2 Homologação e testes

Os testes incluem comparação da telemetria entre monitoramento e mitigação e teste controlado com cliente automatizado que se apresenta como navegador.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Proteção de risco de login na área do cliente, sujeita à confirmação dos logins suspeitos

- Alterações no código do simulador ou nas integrações com os bureaus de dados

- Mudanças em produção durante o congelamento de 15/12/2026 a 05/01/2027

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- Premissa: o aditivo de licença é assinado até 03/11/2026; validação na reunião de início do projeto.

- Premissa: o simulador de cotação é servido pelas propriedades já entregues pelo Ion; validação no levantamento da fase 1.

- Premissa: a Lumina indica as automações legítimas (parceiros e comparadores autorizados) até o fim da fase 1.

- Premissa: o contrato de sustentação POPULOS 8x5 vigente cobre o suporte após o aceite, até 31/03/2027.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Lumina Seguros)

- Gestor de Canais Digitais responsável pelo simulador de cotação

- Arquiteto de soluções para definição de rotas e aprovação de mudanças

- Equipe de operação para acompanhamento das janelas de mudança

## 8.3 Restrições

- Nenhuma mudança em produção entre 15/12/2026 e 05/01/2027 (congelamento de fim de ano da Lumina).

- A implantação depende do provisionamento da licença pela Akamai, em até 10 dias úteis após a assinatura do aditivo.

- A licença do Bot Manager Premier tem co-terminação em 31/03/2027 com o contrato Akamai atual.

- Mudanças em produção ocorrem somente em janelas aprovadas pela Lumina.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso na assinatura do aditivo de licença | Ativação da mitigação após o início do congelamento | Assinatura até 03/11/2026 e acompanhamento semanal do provisionamento |
| Bloqueio de automação legítima de parceiros | Interrupção de cotações de canais autorizados | Período em modo de monitoramento e lista de automações permitidas validada pela Lumina |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma soma 4 a 5 semanas; o planejamento ocorre durante o provisionamento da licença, e as etapas seguintes começam com a licença ativa.

Planejamento (1 semana), monitoramento (2 semanas) e ativação com aceite (1 a 2 semanas), concluídos antes de 15/12/2026.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento e levantamento | Mapear rotas do simulador, automações permitidas e desenhar a política de gestão de bots | Aditivo de licença assinado e provisionamento iniciado | 1 semana | Documento de desenho da política |
| Implantação em modo de monitoramento | Configurar o Bot Manager Premier em produção sem ação de bloqueio e coletar a telemetria de robôs | Licença provisionada pela Akamai | 2 semanas | Configuração em modo de monitoramento, Relatório de telemetria inicial |
| Ativação da mitigação e aceite | Ativar as respostas por segmento em janela aprovada, ajustar a política e obter o aceite | Aprovação da janela de mudança pela Lumina antes de 15/12/2026 | 1 a 2 semanas | Mitigação ativa em produção, Documentação as-built, Termo de aceite |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- Bot Manager Premier ativo nas rotas do simulador de cotação indicadas pela Lumina, com relatório de telemetria que separa as requisições em humanas e automatizadas por segmento durante a janela de observação acordada.

- Respostas por segmento de robô configuradas e ativas em produção, verificadas por teste controlado com cliente automatizado que se apresenta como navegador e registradas na telemetria.

- Mitigação ativada em produção e termo de aceite assinado antes de 15/12/2026, com plano de reversão documentado.

Marcos formais de aceite Marcos: aditivo assinado, modo de monitoramento ativo, mitigação ativa e aceite antes de 15/12/2026.

# 11.  Garantia Técnica

A garantia técnica cobre a correção de defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados pela POPULOS. O prazo consta do quadro Garantia e vigência.

Garantia e vigência a POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 90 dias corridos após o aceite final

A POPULOS permanece à disposição para detalhar esta proposta com a Lumina Seguros.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteto de soluções | Desenho da política de gestão de bots e validação técnica | Durante todo o projeto |
| Engenheiro de implantação | Configuração, ajuste e ativação do Bot Manager Premier | Fases de implantação e ativação |
| Gerente de projeto | Cronograma, janelas de mudança e aceite | Durante todo o projeto |
| Lumina Seguros | Assinar o aditivo de licença com a Akamai, indicar as rotas do simulador e aprovar as janelas de mudança | Conforme plano |
| Akamai | Provisionar a licença do Bot Manager Premier após a assinatura do aditivo | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Lumina Seguros e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Lumina Seguros conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.