PROPOSTA TÉCNICA

Proteção contra automação no simulador de cotação de seguro auto · Lumina Seguros · LUMINA-BOT-2026

EMPRESA: Lumina Seguros

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma distribuída de entrega e segurança na borda, que a Lumina já utiliza hoje para entrega de conteúdo, proteção de aplicações e DNS.

O Bot Manager Premier classifica as requisições do simulador de cotação como humanas ou automatizadas e aplica a resposta definida pela Lumina para cada categoria.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS presta à Lumina os serviços de implantação e suporte do ambiente Akamai; as licenças são contratadas diretamente pela Lumina com a Akamai.

- Implantação e ajuste de Bot Manager Premier

- Configuração de propriedades na plataforma Akamai

- Gestão de mudanças em produção com reversão controlada

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações A POPULOS já presta os serviços de implantação e suporte do ambiente Akamai da Lumina.

# 2.  Sumário Executivo

A Lumina Seguros observa milhares de cotações por hora vindas de robôs no simulador de cotação de seguro auto, que copiam a tabela de preços e se apresentam como navegador comum. No mês passado foram cerca de 2,1 milhões de cotações, e a Lumina estima que pelo menos metade seja automatizada; como cada cotação consulta dois bureaus pagos por consulta, a automação também eleva o custo operacional.

A POPULOS propõe a implantação do Bot Manager Premier sobre o ambiente Akamai que a Lumina já utiliza, com licença adicionada por aditivo ao contrato direto entre a Lumina e a Akamai e serviços de implantação prestados pela POPULOS, em 4 a 5 semanas.

Viabilidade frente ao lançamento de 15/01/2027: considerando a assinatura do aditivo em 24/09 e o provisionamento da licença em até 10 dias úteis (08/10), a implantação termina entre 05/11 e 12/11, o que cabe antes do congelamento de mudanças de 15/12. O prazo é condicional à data de assinatura do aditivo: cada dia de atraso na assinatura desloca o término na mesma medida, e o aditivo precisa estar assinado até 27/10 para preservar a janela antes do congelamento.

- Proteção contra automação no simulador de cotação — Bot Manager Premier.

Esta proposta cobre a proteção do simulador de cotação de seguro auto contra automação; a área do cliente segue em avaliação.

Modelo de fornecimento A licença do Bot Manager será adicionada ao contrato direto entre a Lumina e a Akamai, por aditivo, com co-terminação em 31/03/2027. A POPULOS presta apenas os serviços.

## Objetivos do Projeto

- Conter a raspagem automatizada do simulador de cotação de seguro auto que copia a tabela de preços (REQ-01)

- Reduzir as cotações automatizadas que geram consultas pagas aos bureaus de dados (REQ-02)

- Colocar a proteção contra automação em produção antes do congelamento de fim de ano e do lançamento de 15/01/2027 (REQ-03)

# 3.  Descrição da Solução

O tráfego do simulador de cotação já passa pela plataforma Akamai, entregue pelo Ion e protegido pelo App & API Protector. O Bot Manager Premier é adicionado a esse mesmo caminho para classificar cada requisição de cotação como humana ou automatizada e aplicar a resposta definida pela Lumina antes que a cotação chegue à origem e dispare as consultas aos bureaus.

## 3.1 Proteção contra automação no simulador de cotação

Detecção e resposta à automação no simulador de cotação de seguro auto, com políticas de resposta definidas pelo objetivo de negócio da Lumina.

- Bot Manager Premier: detecção de bots, resposta adaptativa, telemetria

Limite da frente Mudanças em produção não ocorrem entre 15/12/2026 e 05/01/2027.

## 3.2 Prontidão para eventos críticos

- Ativação concluída antes do congelamento de mudanças de 15/12/2026

- Runbook de reversão das políticas de resposta

- Monitoramento da classificação de tráfego do simulador durante o ajuste

- Revisão das políticas considerando o tráfego esperado da campanha de lançamento

## 3.3 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Detectar e mitigar robôs que raspam o simulador de cotação de seguro auto e se apresentam como navegador comum. | Bot Manager Premier aplicado aos endpoints do simulador de cotação, com política de resposta por objetivo de negócio. | Bot Manager Premier ativo em produção nos endpoints do simulador de cotação definidos no levantamento, com as respostas aprovadas pela Lumina aplicadas, comprovado por relatório de configuração e evidência de requisições automatizadas tratadas. |
| REQ-02 | Reduzir as cotações automatizadas que disparam consultas pagas a dois bureaus de dados por cotação. | Bot Manager Premier com resposta às requisições automatizadas antes que a cotação chegue à origem, e relatório de classificação do tráfego do simulador. | Entrega do relatório de classificação do tráfego do simulador de cotação, separando requisições humanas e automatizadas e as respostas aplicadas, cobrindo ao menos 7 dias após a ativação. |
| REQ-03 | Ter a proteção contra automação em produção antes do lançamento do novo seguro auto em 15/01/2027, respeitando o congelamento de 15/12/2026 a 05/01/2027. | Implantação do Bot Manager Premier em 4 a 5 semanas, com ativação em produção concluída antes de 15/12/2026. | Ativação em produção concluída antes de 15/12/2026, com janela, reversão e aprovação da Lumina registradas. |
| REQ-04 | Avaliar logins suspeitos na área do cliente, ainda não confirmados. | Em aberto: a Lumina confirmará se há abuso de login; o Account Protector segue em avaliação e fora do escopo desta proposta. | Critérios gerais da seção 10. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte do volume informado pela Lumina e da jornada do simulador de cotação.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Jornada protegida | 1 (simulador de cotação de seguro auto) | Informado pela Lumina em 23/09/2026; endpoints a confirmar no levantamento | Confirmado |
| Endpoints e chamadas do simulador de cotação | A confirmar | Levantamento técnico da primeira fase | Pendente |
| Esforço de implantação | 4 a 5 semanas | Estimativa da arquitetura POPULOS | Estimativa |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| Bot Manager Premier | Recomendado |
| Ion | Já contratado — ambiente atual |
| App & API Protector | Já contratado — ambiente atual |
| Edge DNS | Já contratado — ambiente atual |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Mapeamento dos endpoints, chamadas e fluxos do simulador de cotação que recebem tráfego automatizado.

- Revisão da configuração atual de entrega e proteção da propriedade do simulador na plataforma Akamai.

- Definição, com a Lumina, das respostas desejadas para cada categoria de automação.

O levantamento entrega o mapa dos endpoints do simulador e a política de resposta aprovada pela Lumina.

Estratégia de migração Não há migração: o Bot Manager Premier é adicionado à propriedade já em produção.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A implantação segue levantamento, configuração em monitoramento, ativação controlada e ajuste.

## 6.1 Escopo previsto

- Levantamento dos endpoints e fluxos do simulador de cotação

- Configuração do Bot Manager Premier na propriedade do simulador de cotação

- Operação inicial em modo de monitoramento, sem bloqueio, para calibrar a classificação

- Ativação das respostas em produção com janela, reversão e aprovação da Lumina

- Ajuste fino das políticas e repasse de conhecimento

- Documento de desenho da política de resposta à automação

- Configuração do Bot Manager Premier ativa em produção

- Relatório de classificação do tráfego do simulador de cotação (humano e automatizado)

- Documentação as-built e runbook de operação e reversão

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Levantamento e desenho

Mapear os endpoints do simulador de cotação e definir a política de resposta.

### Configuração e monitoramento

Configurar o Bot Manager Premier e operar em modo de monitoramento para calibrar a classificação.

### Ativação e ajuste

Ativar as respostas em produção, ajustar as políticas e concluir o aceite antes de 15/12/2026.

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

A equipe da Lumina recebe repasse sobre leitura dos relatórios de classificação, ajuste de políticas e reversão.

## 7.2 Homologação e testes

As políticas são validadas em modo de monitoramento antes da ativação das respostas em produção.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Fornecimento de licenças Akamai, adquiridas pela Lumina diretamente da Akamai

- Proteção de login e da área do cliente

- Alterações no código do simulador de cotação ou nas integrações com os bureaus

- Operação e sustentação contínua após o aceite final

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- Premissa: o aditivo de licença é assinado até 27/10/2026; validação na reunião de início do projeto.

- Premissa: o tráfego do simulador de cotação continua passando pela plataforma Akamai já contratada; validação no levantamento da primeira fase.

- Premissa: a Lumina disponibiliza janelas de mudança em produção antes de 15/12/2026; validação no plano de ativação.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Lumina Seguros)

- Responsável de negócio pelo simulador de cotação (Canais Digitais)

- Arquiteto de soluções da Lumina

- Responsável pela gestão de mudanças em produção

## 8.3 Restrições

- Nenhuma mudança em produção entre 15/12/2026 e 05/01/2027, conforme congelamento da Lumina.

- A implantação depende da licença do Bot Manager Premier provisionada pela Akamai.

- A ativação de respostas em produção exige aprovação prévia da Lumina.

- A licença tem co-terminação em 31/03/2027 com o contrato direto entre a Lumina e a Akamai.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso na assinatura do aditivo de licença | Desloca o término e pode empurrar a ativação para depois do congelamento | Acompanhar a assinatura na reunião de início e replanejar a ativação antes de 15/12/2026 |
| Classificação indevida de clientes legítimos como automação | Perda de cotações legítimas | Período de monitoramento sem bloqueio antes da ativação e runbook de reversão |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma estimado é de 4 a 5 semanas a partir do provisionamento da licença, condicionado à data de assinatura do aditivo.

Levantamento e desenho, configuração e monitoramento, ativação e ajuste, com término antes de 15/12/2026.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento e desenho | Mapear os endpoints do simulador de cotação e definir a política de resposta. | Licença do Bot Manager Premier provisionada pela Akamai | 1 semana | Documento de desenho da política de resposta |
| Configuração e monitoramento | Configurar o Bot Manager Premier e operar em modo de monitoramento para calibrar a classificação. | Aprovação do desenho pela Lumina e janela de mudança | 2 semanas | Configuração em modo de monitoramento, Relatório preliminar de classificação |
| Ativação e ajuste | Ativar as respostas em produção, ajustar as políticas e concluir o aceite antes de 15/12/2026. | Janela de mudança aprovada pela Lumina antes do congelamento | 1 a 2 semanas | Configuração ativa em produção, Relatório de classificação do tráfego, Documentação as-built e runbook |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- Bot Manager Premier ativo em produção nos endpoints do simulador de cotação definidos no levantamento, com as respostas aprovadas pela Lumina aplicadas, comprovado por relatório de configuração e evidência de requisições automatizadas tratadas.

- Entrega do relatório de classificação do tráfego do simulador de cotação, separando requisições humanas e automatizadas e as respostas aplicadas, cobrindo ao menos 7 dias após a ativação.

- Ativação em produção concluída antes de 15/12/2026, com janela, reversão e aprovação da Lumina registradas.

Marcos formais de aceite Marco principal: ativação em produção aceita antes de 15/12/2026.

# 11.  Garantia Técnica

A garantia técnica cobre a correção de defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados pela POPULOS. O prazo consta do quadro Garantia e vigência.

Garantia e vigência A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 90 dias corridos após o aceite final.

A POPULOS permanece à disposição para alinhar a data de assinatura do aditivo e o plano de ativação.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteto de soluções | Desenho da política de resposta e validação técnica | Parcial |
| Engenheiro de implantação | Configuração, monitoramento, ativação e ajuste | Integral |
| Gerente de projeto | Cronograma, janelas de mudança e aceite | Parcial |
| Lumina Seguros | Assinar o aditivo de licença com a Akamai, informar os endpoints do simulador, aprovar políticas e janelas de mudança. | Conforme plano |
| Akamai | Provisionar a licença do Bot Manager Premier em até 10 dias úteis após a assinatura do aditivo. | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Lumina Seguros e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Lumina Seguros conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.