PROPOSTA TÉCNICA

Proteção contra automação no simulador de cotação de seguro auto · Lumina Seguros · LUMINA-BOT-2026-09

EMPRESA: Lumina Seguros

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma distribuída de entrega e segurança na borda, que a Lumina já utiliza para entrega das suas propriedades web e proteção de aplicações.

O Bot Manager Premier classifica as requisições na borda e aplica ações graduais à automação identificada, preservando o tráfego legítimo do simulador de cotação.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS é parceira Akamai e já presta à Lumina os serviços de implantação e sustentação do ambiente atual.

- Arquitetura e configuração de Bot Manager Premier

- Configuração de propriedades Ion e políticas de segurança Akamai

- Gestão de mudanças em produção com reversão controlada

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações Equipe POPULOS com experiência na configuração de Bot Manager Premier e no ambiente Akamai da Lumina.

# 2.  Sumário Executivo

A Lumina Seguros identificou que o simulador de cotação de seguro auto recebe milhares de cotações por hora vindas de robôs que se passam por navegadores comuns e copiam a tabela de preços. Como cada cotação consulta dois bureaus de dados pagos por consulta, e a Lumina estima que pelo menos metade das cotações seja automatizada, a raspagem também eleva o custo operacional.

A POPULOS propõe a implantação do Bot Manager Premier sobre a borda Akamai que a Lumina já utiliza, com período inicial em modo de monitoramento, ajuste das ações por segmento de tráfego e ativação da mitigação em produção, acompanhada de relatório de classificação do tráfego do simulador.

Viabilidade frente ao lançamento de 15/01/2027: a implantação estimada em 4 a 5 semanas, contada a partir de 24/09/2026, termina entre 22/10/2026 e 29/10/2026. A licença é contratada diretamente com a Akamai por aditivo, com provisionamento em até 10 dias úteis após a assinatura; por isso a data real de conclusão é condicional à assinatura do aditivo. Para concluir antes do congelamento de mudanças (15/12/2026 a 05/01/2027), o aditivo precisa estar assinado até 23/10/2026 e a licença ativa até 09/11/2026.

- Proteção contra automação no simulador de cotação — Bot Manager Premier.

Esta proposta cobre a implantação do Bot Manager Premier no simulador de cotação de seguro auto. O ambiente atual (Ion, App & API Protector e Edge DNS) permanece como está.

Modelo de fornecimento Contratação direta pela Lumina com a Akamai: a licença do Bot Manager será adicionada ao contrato direto entre a Lumina e a Akamai, por aditivo, com co-terminação em 31/03/2027. A POPULOS presta apenas os serviços.

## Objetivos do Projeto

- Conter a raspagem automatizada do simulador de cotação de seguro auto que copia a tabela de preços (REQ-01)

- Reduzir as consultas a bureaus de dados disparadas por cotações automatizadas, com visibilidade do volume de robôs (REQ-01, REQ-03)

- Ativar a proteção em produção antes do lançamento do novo seguro auto em 15/01/2027, fora do congelamento de fim de ano (REQ-02)

# 3.  Descrição da Solução

O Bot Manager Premier passa a atuar na borda Akamai já utilizada pela Lumina, sobre a propriedade que atende o simulador de cotação, junto ao Ion e ao App & API Protector em operação. As requisições são classificadas antes de chegar à origem; a automação identificada recebe ações graduais (monitorar, desafiar, atrasar ou bloquear) definidas com a Lumina, e o tráfego legítimo segue normalmente para o simulador.

## 3.1 Proteção contra automação no simulador de cotação

Identifica e responde à automação que raspa o simulador de cotação, com ações graduais por segmento de tráfego e telemetria para acompanhar o volume de robôs.

- Bot Manager Premier: detecção de bots, resposta adaptativa, telemetria

Limite da frente A licença é contratada diretamente com a Akamai; a POPULOS presta apenas os serviços.

## 3.2 Prontidão para eventos críticos

- Ativação da mitigação concluída antes do congelamento de mudanças de 15/12/2026.

- Revisão da política e da lista de parceiros autorizados antes do lançamento de 15/01/2027.

- Plano de reversão documentado e testado.

- Monitoramento reforçado do simulador de cotação nos primeiros dias da campanha.

## 3.3 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Detectar e mitigar robôs que imitam navegadores e raspam o simulador de cotação de seguro auto. | Bot Manager Premier com detecção de bots e resposta adaptativa no fluxo do simulador de cotação. | Política do Bot Manager Premier ativa em modo de mitigação na propriedade do simulador de cotação, com as ações aprovadas pela Lumina aplicadas aos segmentos de automação definidos no HLD, verificada em teste funcional conjunto. |
| REQ-02 | Colocar a proteção contra robôs em produção antes de 15/01/2027, respeitando o congelamento de 15/12/2026 a 05/01/2027. | Cronograma de implantação de 4 a 5 semanas com ativação em produção antes do congelamento. | Ativação da mitigação em produção concluída e registrada em janela aprovada antes de 15/12/2026, com runbook de reversão testado. |
| REQ-03 | Dar visibilidade do volume de cotações automatizadas para apoiar a análise de custo com consultas a bureaus. | Telemetria do Bot Manager Premier e relatório de classificação de tráfego do simulador de cotação. | Entrega do relatório de classificação do tráfego do simulador de cotação com volumes de requisições humanas e automatizadas antes e depois da ativação. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte do volume informado pela Lumina e das propriedades já em produção.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume mensal de cotações do simulador | cerca de 2,1 milhões por mês | Informado pela Lumina em 23/09/2026; referência para a política e para o relatório de classificação | Confirmado |
| Hosts e endpoints do simulador de cotação | A confirmar | Propriedades Ion atuais: cotacao.lumina.com.br e api.lumina.com.br; escopo exato a confirmar pela Lumina | Pendente |
| Esforço de implantação | 4 a 5 semanas | Estimativa técnica da arquitetura POPULOS para implantação em uma jornada | Estimativa |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| Bot Manager Premier | Recomendado |
| Ion | Já contratado — ambiente atual |
| App & API Protector | Já contratado — ambiente atual |
| Edge DNS | Já contratado — ambiente atual |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Mapeamento dos hosts, endpoints e chamadas de API usados pelo simulador de cotação de seguro auto.

- Revisão da configuração atual do Ion e do App & API Protector nas propriedades do simulador.

- Levantamento dos integradores e parceiros legítimos que consultam o simulador e precisam ser preservados.

O levantamento inicial confirma os endpoints do simulador, a configuração atual e os parceiros legítimos, e alimenta o desenho da política de bots.

Estratégia de migração A ativação ocorre em etapas, do monitoramento à mitigação, com reversão documentada.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A implantação segue a metodologia POPULOS: levantamento, desenho, configuração em monitoramento, ajuste e ativação em janela aprovada.

## 6.1 Escopo previsto

- Configuração do Bot Manager Premier na propriedade que atende o simulador de cotação de seguro auto.

- Definição de segmentos de tráfego e ações de resposta com a Lumina.

- Período de monitoramento, ajuste da política e ativação da mitigação em produção antes do congelamento de mudanças.

- Relatório de classificação do tráfego do simulador de cotação.

- Documento de desenho da política de bots (HLD).

- Política do Bot Manager Premier ativa em produção.

- Relatório de classificação do tráfego antes e depois da ativação.

- Documentação as-built e runbook de reversão.

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Fase 1 — Levantamento e configuração em monitoramento

Mapear o simulador, desenhar a política e ativar o Bot Manager Premier em modo de monitoramento.

### Fase 2 — Ajuste e ativação da mitigação

Ajustar segmentos e ações com base no tráfego observado e ativar a mitigação em produção em janela aprovada.

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

A POPULOS realiza sessão de repasse com a equipe da Lumina sobre a política, os relatórios e o runbook de reversão.

## 7.2 Homologação e testes

Os testes incluem validação funcional do simulador com tráfego legítimo e verificação das ações aplicadas aos segmentos de automação.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Fornecimento de licenças Akamai, contratadas diretamente pela Lumina com a Akamai.

- Proteção de login e da área do cliente, pendente de confirmação.

- Alterações no código do simulador de cotação ou nas integrações com bureaus.

- Sustentação contínua, já coberta pelo contrato de sustentação 8x5 vigente.

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- O simulador de cotação é entregue pelas propriedades Ion atuais; validação na Fase 1.

- A licença do Bot Manager Premier é provisionada em até 10 dias úteis após a assinatura do aditivo, conforme informado pela Akamai.

- A Lumina disponibiliza janela de mudança em produção antes de 15/12/2026.

- A redução de custo com bureaus depende do comportamento dos robôs e das integrações da Lumina e não é resultado garantido desta proposta.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Lumina Seguros)

- Responsável de negócio pelos canais digitais (aprovação das ações de resposta)

- Arquiteto de soluções da Lumina (endpoints, integração e janelas de mudança)

- Equipe de desenvolvimento do simulador de cotação (validação funcional)

- Operação ou monitoração (acompanhamento pós-ativação)

## 8.3 Restrições

- Nenhuma mudança em produção entre 15/12/2026 e 05/01/2027 (congelamento de mudanças da Lumina).

- O início da configuração depende da licença ativa, contratada diretamente pela Lumina com a Akamai.

- A proposta não altera o código do simulador de cotação nem as integrações com bureaus.

- Ativações em produção seguem janela aprovada pela Lumina com plano de reversão.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso na assinatura do aditivo de licenciamento | Ativação em produção pode não ocorrer antes do congelamento | Assinar o aditivo até 23/10/2026 e acompanhar o provisionamento semanalmente. |
| Bloqueio de integradores legítimos | Perda de cotações válidas | Período de monitoramento e lista de parceiros autorizados antes da mitigação. |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma prevê 4 a 5 semanas de implantação, contadas a partir da licença ativa.

A Fase 1 (2 semanas) cobre levantamento e monitoramento; a Fase 2 (2 a 3 semanas) cobre ajuste e ativação da mitigação antes de 15/12/2026.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Levantamento e configuração em monitoramento | Mapear o simulador, desenhar a política e ativar o Bot Manager Premier em modo de monitoramento. | Licença do Bot Manager Premier provisionada pela Akamai após assinatura do aditivo. | 2 semanas | HLD da política de bots, Política em modo de monitoramento |
| Fase 2 — Ajuste e ativação da mitigação | Ajustar segmentos e ações com base no tráfego observado e ativar a mitigação em produção em janela aprovada. | Aprovação da Lumina para a janela de mudança, antes de 15/12/2026. | 2 a 3 semanas | Política em mitigação em produção, Relatório de classificação, As-built e runbook de reversão |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- Política do Bot Manager Premier ativa em modo de mitigação na propriedade do simulador de cotação, com as ações aprovadas pela Lumina aplicadas aos segmentos de automação definidos no HLD, verificada em teste funcional conjunto.

- Ativação da mitigação em produção concluída e registrada em janela aprovada antes de 15/12/2026, com runbook de reversão testado.

- Entrega do relatório de classificação do tráfego do simulador de cotação com volumes de requisições humanas e automatizadas antes e depois da ativação.

Marcos formais de aceite Marcos: política em monitoramento ao fim da Fase 1 e mitigação em produção ao fim da Fase 2, antes de 15/12/2026.

# 11.  Garantia Técnica

A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 90 dias corridos após o aceite final.

Garantia e vigência A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 90 dias corridos após o aceite final.

A POPULOS permanece à disposição para esclarecimentos e para alinhar a assinatura do aditivo e as janelas de mudança.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteto de soluções | Desenho da política de bots e validação técnica | Durante todo o projeto |
| Engenheiro de implantação | Configuração, ajuste e ativação em produção | Fases 1 e 2 |
| Gerente de projeto | Cronograma, janelas de mudança e aceite | Durante todo o projeto |
| Lumina Seguros | Assinar o aditivo de licenciamento com a Akamai, informar endpoints do simulador, aprovar ações de resposta e janelas de mudança. | Conforme plano |
| Akamai | Provisionar a licença do Bot Manager Premier conforme o aditivo firmado diretamente com a Lumina. | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Lumina Seguros e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Lumina Seguros conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.