PROPOSTA TÉCNICA

Migração do DNS autoritativo para o Edge DNS com DNSSEC · Vértice Educação · POPULOS-VERTICE-EDGEDNS-2026

EMPRESA: Vértice Educação

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma distribuída de entrega e segurança na borda, na qual o Edge DNS provê DNS autoritativo.

O Edge DNS hospeda as zonas autoritativas da Vértice Educação com resolução por Anycast, DNSSEC e gestão por portal e API, independente do painel do registrador.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS é parceira Akamai e conduz a implantação e a transferência de conhecimento à equipe da Vértice Educação.

- Arquitetura e implantação de Edge DNS

- Operação de DNSSEC e troca de delegação

- Planejamento de migração com reversão

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações Equipe com experiência em implantação de Edge DNS e DNSSEC.

# 2.  Sumário Executivo

A Vértice Educação mantém hoje o DNS de seus domínios no painel do registrador e registrou dois episódios neste ano em que o painel ficou fora do ar e não foi possível alterar registros. A proposta migra o DNS autoritativo das quatro zonas para o Edge DNS, com DNSSEC, retirando essa dependência.

A implantação cobre o levantamento das zonas atuais, a criação e validação das zonas no Edge DNS, a ativação do DNSSEC e a troca de delegação com TTL reduzido e plano de reversão, de forma controlada para preservar o acesso ao portal do aluno.

O esforço estimado é de 3 a 4 semanas, e a conclusão é planejada para antes do início das matrículas em 11/01/2027, condicionada à disponibilidade das licenças adquiridas pela Vértice Educação.

Viabilidade frente a Início das matrículas (11/01/2027): depende de informações pendentes. Prazo limite para a etapa "Aquisição das licenças do Edge DNS pela Vértice Educação": 14/12/2026. Depois das pendências, a execução leva de 3 a 4 semanas. Ressalvas: não há folga de estabilização aprovada: a conclusão pode coincidir com a data limite; Aquisição das licenças do Edge DNS pela Vértice Educação: prazo desconhecido (Qual é o prazo previsto pela Vértice Educação para a aquisição das licenças do Edge DNS junto à Akamai?).

- DNS autoritativo resiliente com DNSSEC — Edge DNS.

A solução cobre o DNS autoritativo das quatro zonas informadas; o site e o portal do aluno permanecem no servidor atual.

Modelo de fornecimento As licenças Akamai serão adquiridas diretamente pela Vértice Educação junto à Akamai.

## Objetivos do Projeto

- Eliminar a dependência do painel do registrador para alterar registros DNS (REQ-01, REQ-02)

- Proteger a autenticidade das respostas DNS com DNSSEC (REQ-03)

- Concluir e estabilizar a migração das quatro zonas antes do início das matrículas (REQ-04, REQ-05)

- Manter o portal do aluno disponível durante a migração (REQ-06)

# 3.  Descrição da Solução

As quatro zonas da Vértice Educação passam a ser servidas como zonas primárias no Edge DNS, com resolução distribuída por Anycast e assinatura DNSSEC. A gestão dos registros passa a ser feita pelo portal e pela API da Akamai, sem depender do painel do registrador, que mantém apenas a delegação dos domínios e a publicação do registro DS. O site principal e o portal do aluno continuam no servidor atual de hospedagem; somente a camada de DNS autoritativo muda.

## 3.1 DNS autoritativo resiliente com DNSSEC

DNS autoritativo das quatro zonas da Vértice Educação hospedado no Edge DNS, com DNSSEC e gestão independente do painel do registrador.

- Edge DNS: DNS autoritativo, DNSSEC, API de gestão

Limite da frente O escopo limita-se ao DNS autoritativo das quatro zonas; aplicações e hospedagem não são alteradas.

## 3.2 Prontidão para eventos críticos

- Migração e estabilização: Monitoramento da resolução das quatro zonas e da validação DNSSEC até o aceite final.

- Levantamento e preparação: Plano de reversão da delegação documentado e testado antes da troca.

- Migração e estabilização: Nenhuma mudança de DNS fora de janela aprovada nas semanas anteriores ao início das matrículas.

## 3.3 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Migrar o DNS autoritativo das quatro zonas para a Akamai | Edge DNS | As quatro zonas respondem de forma autoritativa pelos servidores do Edge DNS, verificado por consultas diretas à delegação de cada zona. |
| REQ-02 | Garantir a capacidade de alterar registros mesmo quando o painel do registrador estiver indisponível | Edge DNS (gestão de zonas e API de gestão) | A equipe da Vértice Educação altera um registro de teste pelo portal ou pela API da Akamai, sem uso do painel do registrador, e a alteração é observada nas respostas. |
| REQ-03 | Assinar as zonas com DNSSEC | Edge DNS (DNSSEC) | As quatro zonas retornam respostas assinadas e a cadeia DNSSEC é validada a partir do registro DS publicado. |
| REQ-04 | Migrar cerca de 380 registros dos tipos A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV | Edge DNS (zonas primárias) | Todos os registros do inventário validado retornam no Edge DNS os mesmos valores do ambiente anterior, conferido por comparação registro a registro. |
| REQ-05 | Concluir e estabilizar a migração antes do início das matrículas em 11/01/2027 | Cronograma de implantação do Edge DNS | A fase de migração e estabilização é concluída e o aceite final é assinado antes de 11/01/2027, observadas as condições do cronograma. |
| REQ-06 | Evitar indisponibilidade do portal do aluno durante a migração | Edge DNS com migração controlada, TTL reduzido e plano de reversão | Durante a troca de delegação, os registros do portal do aluno resolvem para o mesmo destino tanto pelo servidor anterior quanto pelo Edge DNS, verificado por consultas periódicas na janela de mudança. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte das zonas e do volume de registros informados pela Vértice Educação.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonas DNS autoritativas | 4 | Informado pelo cliente: vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br | Confirmado |
| Registros DNS | cerca de 380 | Informado pelo cliente; tipos A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV; contagem final no levantamento | Confirmado |
| Esforço de implantação | 3 a 4 semanas | Estimativa da arquiteta responsável para quatro zonas e cerca de 380 registros | Estimativa |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| Edge DNS | Recomendado |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Exportação e inventário dos registros das quatro zonas no registrador atual

- Identificação dos registros críticos do portal do aluno e do e-mail (MX, SRV e TXT)

- Verificação dos TTLs atuais e dos requisitos do registrador para delegação e registro DS

O levantamento entrega o inventário validado dos registros e o plano de migração com janela e reversão.

Estratégia de migração A troca de delegação é feita com TTL reduzido, janela aprovada e plano de reversão.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A implantação segue três fases: levantamento, configuração e validação, e migração com estabilização.

## 6.1 Escopo previsto

- Levantamento das quatro zonas e cerca de 380 registros

- Criação das zonas primárias no Edge DNS e importação dos registros

- Ativação do DNSSEC e orientação para publicação do registro DS no registrador

- Redução de TTL, troca de delegação e acompanhamento da estabilização

- Repasse de conhecimento à equipe de infraestrutura

- Inventário das zonas validado com o cliente

- Plano de migração com janela e reversão

- Zonas ativas no Edge DNS com DNSSEC

- Documento as-built das zonas e do procedimento de gestão

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Levantamento e preparação

Inventariar as quatro zonas, validar os registros com o cliente e reduzir os TTLs.

### Configuração e validação das zonas

Criar as zonas no Edge DNS, importar os registros e validar as respostas antes da troca de delegação.

### Migração e estabilização

Trocar a delegação na janela aprovada, ativar o DNSSEC, publicar o registro DS e acompanhar a estabilização.

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

A equipe de infraestrutura da Vértice Educação recebe repasse sobre a gestão de registros pelo portal e pela API, e sobre a rotina do DNSSEC.

## 7.2 Homologação e testes

Antes da troca de delegação, as respostas do Edge DNS são comparadas registro a registro com o ambiente atual; após a troca, a resolução e a validação DNSSEC são verificadas.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Alterações no servidor de hospedagem, no site principal ou no portal do aluno

- Proteção de aplicações web ou outros serviços de segurança do site

- Aquisição das licenças Akamai, feita diretamente pela Vértice Educação

- Sustentação ou suporte gerenciado após a garantia técnica

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- As licenças do Edge DNS estarão ativas antes da fase de configuração; o prazo de aquisição será confirmado pela Vértice Educação.

- O registrador atual permite alterar a delegação e publicar o registro DS; validação no levantamento.

- O volume de cerca de 380 registros é confirmado no inventário; variação relevante será tratada como mudança de escopo.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Vértice Educação)

- Coordenador de infraestrutura (responsável técnico)

- Administrador com acesso ao painel do registrador

- Responsável pelo e-mail corporativo para validação de MX e SRV

## 8.3 Restrições

- A troca de delegação ocorre somente em janela aprovada pela Vértice Educação.

- A disponibilidade do site e do portal do aluno depende também do servidor de hospedagem, fora do escopo.

- A propagação da delegação depende dos TTLs praticados pelo registro de domínio .br e .com.br.

- Não haverá alteração de conteúdo ou configuração de aplicações.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso na aquisição das licenças | Adiamento da fase de configuração | Confirmar o prazo de licenciamento no início do projeto |
| Registro omitido na exportação | Falha de resolução de algum serviço | Comparação automatizada entre respostas atuais e do Edge DNS antes da troca |
| Erro na publicação do registro DS | Falha de validação DNSSEC | Ativação em etapas, validação antes da publicação e plano de reversão |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma estimado é de 3 a 4 semanas, contadas a partir da ativação das licenças.

As fases são sequenciais: levantamento e preparação, configuração e validação das zonas, e migração e estabilização.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento e preparação | Inventariar as quatro zonas, validar os registros com o cliente e reduzir os TTLs. | Acesso ao painel do registrador | 1 semana | Inventário validado, Plano de migração com janela e reversão |
| Configuração e validação das zonas | Criar as zonas no Edge DNS, importar os registros e validar as respostas antes da troca de delegação. | Licenças do Edge DNS ativas | 1 semana | Zonas configuradas e validadas no Edge DNS |
| Migração e estabilização | Trocar a delegação na janela aprovada, ativar o DNSSEC, publicar o registro DS e acompanhar a estabilização. | Aprovação da janela pelo cliente | 1 a 2 semanas | Delegação migrada, DNSSEC ativo, Documento as-built, Aceite final |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- As quatro zonas respondem de forma autoritativa pelos servidores do Edge DNS, verificado por consultas diretas à delegação de cada zona.

- A equipe da Vértice Educação altera um registro de teste pelo portal ou pela API da Akamai, sem uso do painel do registrador, e a alteração é observada nas respostas.

- As quatro zonas retornam respostas assinadas e a cadeia DNSSEC é validada a partir do registro DS publicado.

- Todos os registros do inventário validado retornam no Edge DNS os mesmos valores do ambiente anterior, conferido por comparação registro a registro.

- A fase de migração e estabilização é concluída e o aceite final é assinado antes de 11/01/2027, observadas as condições do cronograma.

- Durante a troca de delegação, os registros do portal do aluno resolvem para o mesmo destino tanto pelo servidor anterior quanto pelo Edge DNS, verificado por consultas periódicas na janela de mudança.

Marcos formais de aceite Marcos: inventário validado, zonas validadas no Edge DNS, delegação migrada e aceite final.

# 11.  Garantia Técnica

A garantia técnica cobre a correção de defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados pela POPULOS. O prazo consta do quadro Garantia e vigência.

Garantia e vigência A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 30 dias corridos após o aceite final.

A POPULOS permanece à disposição para esclarecer esta proposta.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteta responsável | Desenho da migração e validação técnica | Parcial |
| Engenheiro de implantação | Configuração das zonas, DNSSEC e troca de delegação | Integral durante as fases |
| Vértice Educação | Adquirir as licenças do Edge DNS, dar acesso ao registrador, aprovar a janela de mudança e validar os registros. | Conforme plano |
| Provedor de hospedagem | Manter o servidor do site e do portal disponível durante a migração. | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Vértice Educação e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Vértice Educação conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.