PROPOSTA TÉCNICA

Migração do DNS autoritativo para o Edge DNS com DNSSEC · Vértice Educação · POPULOS-VERTICE-EDGEDNS-2026

EMPRESA: Vértice Educação

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma distribuída de entrega e segurança na borda, que inclui serviços de DNS autoritativo.

O Edge DNS é o DNS autoritativo da Akamai, servido por rede Anycast distribuída, com suporte a DNSSEC, zonas primárias e secundárias e API de gestão. Para a Vértice Educação, ele substitui o painel do registrador como local de publicação e gestão das 4 zonas.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS atua como parceira Akamai na implantação e configuração dos serviços contratados pelo cliente.

- Arquitetura e operação de DNS autoritativo e DNSSEC.

- Configuração do Edge DNS na plataforma Akamai.

- Planejamento de migrações com reversão e janelas controladas.

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações A POPULOS apresenta, mediante solicitação, as evidências de qualificação da equipe alocada.

# 2.  Sumário Executivo

A Vértice Educação, rede de faculdades particulares com 14 unidades, mantém hoje o DNS dos seus domínios no painel do registrador. Neste ano houve dois episódios em que o painel ficou fora do ar e não foi possível alterar registros, o que expõe a operação a um ponto único de falha na gestão do DNS.

Esta proposta cobre a implantação do Edge DNS como DNS autoritativo das 4 zonas da Vértice Educação, com cerca de 380 registros, e a assinatura das zonas com DNSSEC. A migração segue um método com redução prévia de TTL, validação registro a registro antes da troca de delegação e plano de reversão, para não interromper a resolução de nomes do portal do aluno.

O esforço estimado é de 3 a 4 semanas de serviço, e a meta é concluir e estabilizar a migração antes do início do período de matrículas, em 11/01/2027. O cumprimento dessa meta depende da data de aquisição das licenças pela Vértice Educação.

Viabilidade frente a Início do período de matrículas (11/01/2027): depende de informações pendentes. Prazo limite para a etapa "Aquisição das licenças do Edge DNS pela Vértice Educação": 14/12/2026. Depois das pendências, a execução leva de 3 a 4 semanas. Ressalvas: não há folga de estabilização aprovada: a conclusão pode coincidir com a data limite; Aquisição das licenças do Edge DNS pela Vértice Educação: prazo desconhecido (Qual o prazo previsto para a Vértice Educação concluir a aquisição das licenças do Edge DNS junto à Akamai?).

- Continuidade e integridade do DNS — Edge DNS.

A solução cobre a continuidade da resolução de nomes das 4 zonas da Vértice Educação e a integridade das respostas com DNSSEC.

Modelo de fornecimento Modelo de licenciamento: As licenças Akamai serão adquiridas diretamente pela Vértice Educação junto à Akamai.

## Objetivos do Projeto

- Eliminar a dependência do painel do registrador para a gestão do DNS autoritativo das 4 zonas (REQ-01)

- Proteger a integridade das respostas DNS das zonas com DNSSEC (REQ-02)

- Concluir e estabilizar a migração antes do início do período de matrículas em 11/01/2027 (REQ-03)

- Migrar sem interromper a resolução de nomes do portal do aluno (REQ-04)

# 3.  Descrição da Solução

As 4 zonas da Vértice Educação (vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br) passam a ser servidas como zonas primárias no Edge DNS, assinadas com DNSSEC. Os registradores de cada domínio apontam a delegação para os servidores de nomes Akamai e publicam os registros DS; a subzona portalaluno.vertice.edu.br é delegada a partir da zona vertice.edu.br. O site principal e o portal do aluno continuam no servidor atual do provedor de hospedagem, sem alteração de origem.

## 3.1 Continuidade e integridade do DNS

DNS autoritativo das 4 zonas da Vértice Educação servido pela rede distribuída da Akamai, com DNSSEC e gestão de zonas independente do painel do registrador.

- Edge DNS: DNS autoritativo, DNSSEC, Anycast

Limite da frente O escopo se limita ao DNS autoritativo das 4 zonas; o servidor de hospedagem e as aplicações não são alterados.

## 3.2 Prontidão para eventos críticos

- Estabilização e aceite: Congelamento de mudanças nas zonas após o aceite, até o início do período de matrículas, salvo alterações aprovadas pela Vértice Educação.

- Configuração e migração: Monitoramento da resolução dos nomes do portal do aluno e do site principal após cada troca de delegação.

- Configuração e migração: Plano de reversão por zona, com retorno da delegação ao DNS atual enquanto os TTLs reduzidos estiverem vigentes.

## 3.3 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Migrar o DNS autoritativo das zonas vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br (cerca de 380 registros dos tipos A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV) do painel do registrador para o Edge DNS. | Edge DNS | As 4 zonas estão publicadas no Edge DNS e 100% dos registros do inventário retornam, nos servidores de nomes Akamai, as mesmas respostas do DNS atual, conforme relatório de comparação. |
| REQ-02 | Assinar as 4 zonas com DNSSEC. | Edge DNS | As 4 zonas estão assinadas com DNSSEC e a cadeia de confiança é validada com sucesso a partir de resolvedores públicos com validação DNSSEC ativa. |
| REQ-03 | Concluir e estabilizar a migração antes do início do período de matrículas, em 11/01/2027. | Edge DNS | A delegação das 4 zonas aponta para os servidores de nomes Akamai, verificada por consultas a resolvedores públicos, e o termo de aceite é assinado. |
| REQ-04 | Não interromper a resolução de nomes do portal do aluno durante a migração. | Edge DNS | Os nomes do portal do aluno retornam os endereços esperados durante e após a troca de delegação, verificados em consultas periódicas a resolvedores públicos, e o plano de reversão foi revisado e aprovado antes da troca. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte das informações enviadas pela Vértice Educação e é conferido no levantamento inicial.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonas DNS migradas | 4 | vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br, informadas pelo cliente | Confirmado |
| Registros DNS | Cerca de 380 | Informado pelo cliente; o total exato é conferido no levantamento das zonas | Pendente |
| Esforço de implantação | 3 a 4 semanas | Estimativa da arquiteta responsável para 4 zonas com tipos de registro comuns | Estimativa |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| Edge DNS | Recomendado |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Exportação e inventário dos registros das 4 zonas, com conferência do total e dos tipos de registro (A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV).

- Levantamento dos TTLs atuais, da delegação da subzona portalaluno.vertice.edu.br e do estado atual de DNSSEC em cada domínio.

- Identificação do acesso aos registradores e dos responsáveis por aprovar as janelas de troca de delegação.

O levantamento entrega o inventário conferido das 4 zonas, os TTLs e o estado de DNSSEC atuais e o plano de migração e reversão aprovado.

Estratégia de migração Cada zona é migrada com TTL reduzido, validação prévia das respostas e plano de reversão.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A implantação segue três fases: levantamento e planejamento, configuração e migração, e estabilização e aceite, com trocas de delegação apenas em janelas aprovadas.

## 6.1 Escopo previsto

- Inventário das 4 zonas e dos seus registros atuais.

- Criação das 4 zonas primárias no Edge DNS e importação dos registros.

- Configuração de DNSSEC nas 4 zonas e orientação para a publicação dos registros DS nos registradores.

- Redução prévia de TTL, validação das respostas e acompanhamento da troca de delegação em janela aprovada.

- Plano de reversão para cada zona.

- Repasse de conhecimento sobre a gestão das zonas no Edge DNS.

- Inventário das zonas e plano de migração e reversão.

- 4 zonas publicadas e assinadas com DNSSEC no Edge DNS.

- Relatório de validação das respostas antes e depois da troca de delegação.

- Documentação as-built da configuração.

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Levantamento e planejamento

Inventariar as 4 zonas, reduzir TTLs e aprovar o plano de migração e reversão.

### Configuração e migração

Criar as zonas no Edge DNS, validar as respostas, ativar DNSSEC e trocar a delegação em janelas aprovadas.

### Estabilização e aceite

Acompanhar a resolução das zonas após a troca, executar os testes de aceite e repassar conhecimento.

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

A equipe da Vértice Educação recebe repasse de conhecimento sobre a gestão das zonas no Edge DNS, a alteração de registros e a rotina de DNSSEC.

## 7.2 Homologação e testes

Os testes comparam as respostas de cada registro no DNS atual e nos servidores de nomes Akamai antes da troca de delegação e verificam a resolução e a validação DNSSEC a partir de resolvedores públicos depois dela.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Proteção de aplicações web, WAF ou mitigação de DDoS do site e do portal do aluno.

- Alterações no servidor de hospedagem, no site principal ou no portal do aluno.

- Aquisição das licenças Akamai, feita diretamente pela Vértice Educação.

- Sustentação contínua ou suporte gerenciado após a garantia técnica.

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- As 4 zonas usam apenas registros A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV, conforme informado; outros tipos identificados no levantamento serão tratados como mudança de escopo.

- A Vértice Educação consegue exportar ou listar os registros atuais a partir do painel do registrador; validação no levantamento.

- As licenças do Edge DNS estarão ativas antes do início da fase de configuração e migração.

- O site principal e o portal do aluno permanecem no servidor atual, sem mudança de endereço durante a migração.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Vértice Educação)

- Coordenação de infraestrutura, responsável por aprovar o plano de migração e as janelas de mudança.

- Responsável com acesso aos registradores dos 4 domínios, para alterar a delegação e publicar os registros DS.

- Responsável pelo site principal e pelo portal do aluno, para validar o funcionamento após cada troca.

## 8.3 Restrições

- A POPULOS não altera o servidor de hospedagem nem as aplicações do site e do portal do aluno.

- A troca de delegação e a publicação dos registros DS dependem de ação da Vértice Educação nos registradores.

- A disponibilidade do portal do aluno depende também do servidor e do provedor de hospedagem, que estão fora do escopo.

- Trocas de delegação ocorrem somente em janelas aprovadas pela Vértice Educação.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso na aquisição das licenças | Reduz a folga antes de 11/01/2027 | Iniciar o levantamento em paralelo e acompanhar a data-limite indicada no cronograma. |
| Registro omitido na importação | Falha de resolução de um nome após a troca | Comparação registro a registro antes da troca e plano de reversão por zona. |
| Erro na publicação dos registros DS | Falha de validação DNSSEC nos resolvedores | Ativar DNSSEC depois da delegação estável e conferir a cadeia de confiança antes do aceite. |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma prevê de 3 a 4 semanas de serviço, contadas a partir da ativação das licenças do Edge DNS.

Levantamento e planejamento (1 semana), configuração e migração (1 a 2 semanas) e estabilização e aceite (1 semana). A conclusão antes de 11/01/2027 depende da data de aquisição das licenças.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento e planejamento | Inventariar as 4 zonas, reduzir TTLs e aprovar o plano de migração e reversão. | Acesso às zonas atuais e aos registradores. | 1 semana | Inventário das zonas, Plano de migração e reversão aprovado |
| Configuração e migração | Criar as zonas no Edge DNS, validar as respostas, ativar DNSSEC e trocar a delegação em janelas aprovadas. | Licenças do Edge DNS ativas e janelas aprovadas pela Vértice Educação. | 1 a 2 semanas | 4 zonas publicadas no Edge DNS, Delegação trocada, Registros DS publicados |
| Estabilização e aceite | Acompanhar a resolução das zonas após a troca, executar os testes de aceite e repassar conhecimento. | Conclusão da troca de delegação das 4 zonas. | 1 semana | Relatório de validação, Documentação as-built, Termo de aceite |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- As 4 zonas estão publicadas no Edge DNS e 100% dos registros do inventário retornam, nos servidores de nomes Akamai, as mesmas respostas do DNS atual, conforme relatório de comparação.

- As 4 zonas estão assinadas com DNSSEC e a cadeia de confiança é validada com sucesso a partir de resolvedores públicos com validação DNSSEC ativa.

- A delegação das 4 zonas aponta para os servidores de nomes Akamai, verificada por consultas a resolvedores públicos, e o termo de aceite é assinado.

- Os nomes do portal do aluno retornam os endereços esperados durante e após a troca de delegação, verificados em consultas periódicas a resolvedores públicos, e o plano de reversão foi revisado e aprovado antes da troca.

Marcos formais de aceite Marcos: plano aprovado, delegação das 4 zonas trocada e termo de aceite assinado.

# 11.  Garantia Técnica

A garantia técnica cobre defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados pela POPULOS.

Garantia e vigência A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 30 dias corridos após o aceite final.

A POPULOS permanece à disposição da Vértice Educação para esclarecer esta proposta e ajustar o planejamento das janelas de migração.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteta responsável | Desenho da migração, plano de reversão e validação técnica | Durante todo o projeto |
| Engenharia de implantação | Configuração das zonas, DNSSEC e acompanhamento das trocas de delegação | Fases de configuração, migração e estabilização |
| Gestão do projeto | Cronograma, janelas e comunicação com a Vértice Educação | Durante todo o projeto |
| Vértice Educação — coordenação de infraestrutura | Aprovar o plano de migração, as janelas de mudança e o aceite. | Conforme plano |
| Vértice Educação — responsável pelos registradores | Alterar a delegação e publicar os registros DS conforme orientação da POPULOS. | Conforme plano |
| Vértice Educação — compras | Adquirir as licenças do Edge DNS junto à Akamai. | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Vértice Educação e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Vértice Educação conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.