PROPOSTA TÉCNICA

Proteção e continuidade do portal do cliente · Solaris Energia · SOLARIS-PORTAL-2026

EMPRESA: Solaris Energia

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma distribuída de borda para entrega e segurança de aplicações, sobre a qual são configuradas as proteções e o direcionamento de tráfego desta proposta.

A solução combina App & API Protector, Bot Manager Premier e Global Traffic Management para proteger o portal do cliente e as APIs do app e tornar automático o failover entre o datacenter próprio e a nuvem pública da Solaris.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS é parceira Akamai e fornece as licenças por meio de revenda autorizada, com serviços de desenho e implantação executados pela sua equipe técnica.

- Arquitetura de segurança de aplicações e APIs na borda Akamai

- Gestão de robôs e automação maliciosa

- Continuidade de tráfego entre origens com Global Traffic Management

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações Equipe POPULOS com experiência em segurança de aplicações, gestão de robôs e continuidade de tráfego na plataforma Akamai.

# 2.  Sumário Executivo

A Solaris Energia atende 4,2 milhões de unidades consumidoras, e o portal do cliente concentra segunda via de conta, pedido de religação e consulta de débitos, com as mesmas APIs usadas pelo app. Em junho e em agosto o portal ficou fora do ar por cerca de 3 horas em cada episódio, por ataques de negação de serviço na camada de aplicação com milhões de requisições na consulta de débitos. Além disso, robôs testam números de CPF nessa mesma página.

A continuidade depende hoje de uma decisão manual: a nuvem pública só recebe tráfego quando alguém a aciona após a queda do datacenter. Na última campanha de renegociação de dívidas o tráfego do portal triplicou, e a próxima campanha estadual começa em 01/03/2027.

A POPULOS propõe um engajamento em duas fases. A Fase 1, contratada agora, faz o levantamento do ambiente atual e entrega o desenho da solução com App & API Protector, Bot Manager Premier e Global Traffic Management, sem mudança no ambiente de produção. A Fase 2, de implantação, é apresentada como opção e é contratada após o aceite do desenho.

Viabilidade frente a Campanha estadual de renegociação de dívidas (01/03/2027): cabe no prazo. Com início em 24/09/2026 e a sequência Fase 1 — Levantamento e desenho → Provisionamento das licenças Akamai → Implantação da proteção e do failover automático (opcional), a conclusão fica entre 26/11/2026 e 31/12/2026. Para cumprir a data limite, o início deve ocorrer até 23/11/2026. Ressalvas: não há folga de estabilização aprovada: a conclusão pode coincidir com a data limite.

- Continuidade entre origens — Global Traffic Management.

- Proteção de aplicação e APIs — App & API Protector.

- Contenção de robôs — Bot Manager Premier.

A proposta cobre a proteção de aplicação e APIs, a contenção de robôs na consulta de débitos e a continuidade entre as duas origens do portal.

Modelo de fornecimento revenda autorizada

## Objetivos do Projeto

- Manter o portal do cliente e as APIs do app disponíveis durante ataques de negação de serviço na camada de aplicação (REQ-01)

- Conter robôs que testam números de CPF na consulta de débitos (REQ-02)

- Tornar automático o failover entre o datacenter próprio e a nuvem pública (REQ-03)

- Chegar à campanha estadual de renegociação de dívidas de 01/03/2027 com proteção e failover automático em operação (REQ-04)

- Contratar primeiro o levantamento e o desenho, e decidir a implantação após o aceite do desenho (REQ-05)

# 3.  Descrição da Solução

Os usuários do portal e do app passam a acessar os nomes publicados por meio da borda Akamai, onde o App & API Protector aplica WAF e mitigação de DDoS de aplicação e o Bot Manager Premier trata a automação sobre a consulta de débitos. A escolha da origem é feita pelo Global Traffic Management, que monitora a saúde do datacenter próprio e da nuvem pública e direciona o tráfego para a nuvem pública quando o datacenter fica indisponível. O DNS autoritativo dos domínios permanece no provedor atual da Solaris. O desenho detalhado é produzido e aceito na Fase 1 antes de qualquer implantação.

## 3.1 Continuidade entre origens

Direciona o tráfego para a nuvem pública quando os testes de saúde indicam indisponibilidade do datacenter, sem intervenção manual.

- Global Traffic Management: políticas de tráfego, testes de saúde, failover entre provedores

## 3.2 Proteção de aplicação e APIs

Protege o portal do cliente e as APIs do app com WAF e mitigação de DDoS de aplicação na borda, absorvendo picos de requisições maliciosas antes que cheguem às origens.

Limite da frente A Fase 1 não altera o ambiente de produção; o DNS autoritativo permanece no provedor atual.

## 3.3 Contenção de robôs

Identifica e responde à automação que testa CPFs na consulta de débitos, com ações por objetivo de negócio e telemetria para acompanhar o abuso.

## 3.4 Prontidão para eventos críticos

- Implantação da proteção e do failover automático (opcional): Monitoramento das políticas de proteção e dos testes de saúde das origens nas semanas anteriores à campanha.

- Implantação da proteção e do failover automático (opcional): Plano de reversão validado para cada mudança em produção.

- Implantação da proteção e do failover automático (opcional): Teste de carga controlado e revisão de capacidade das políticas antes da campanha.

- Implantação da proteção e do failover automático (opcional): Sala de crise conduzida pela POPULOS no início da campanha.

## 3.5 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Proteger o portal do cliente e as APIs usadas pelo app contra DDoS na camada de aplicação, com foco na página de consulta de débitos | App & API Protector | HLD descreve as políticas de WAF e de mitigação de DDoS de aplicação para os hostnames e APIs levantados, incluindo a consulta de débitos. |
| REQ-02 | Detectar e conter robôs que testam números de CPF na consulta de débitos | Bot Manager Premier | HLD descreve a detecção e a resposta a robôs sobre a consulta de débitos, com as ações por tipo de automação. |
| REQ-03 | Direcionar o tráfego automaticamente para a nuvem pública quando o datacenter próprio ficar indisponível | Global Traffic Management | HLD descreve os testes de saúde, as políticas de tráfego entre as duas origens e o plano de testes de failover. |
| REQ-04 | Estar protegido e com failover automático antes do início da campanha estadual de renegociação de dívidas em 01/03/2027 | Prontidão para a campanha na Fase 2 (implantação) | Plano de implantação da Fase 2 entregue com a sequência de janelas de terça-feira e o plano de reversão, referenciado à campanha de 01/03/2027. |
| REQ-05 | Realizar levantamento e desenho antes de contratar a implantação | Engajamento em duas fases: Fase 1 contratada e Fase 2 opcional | Relatório de levantamento e HLD entregues e aceitos formalmente pela Solaris. |
| REQ-06 | Executar mudanças em produção somente às terças-feiras, das 22h às 2h | Plano de entrada da Fase 2 dentro da janela de mudanças da Solaris | Plano de implantação da Fase 2 prevê todas as mudanças em produção dentro das janelas de terça-feira, das 22h às 2h. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte das informações passadas pela Solaris na reunião de 22/09/2026; os itens pendentes são levantados na Fase 1.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Origens de aplicação | 2 (datacenter próprio e nuvem pública) | Informado pela Solaris na reunião de 22/09/2026 | Confirmado |
| Base de unidades consumidoras | 4,2 milhões | Informado pela Solaris na reunião de 22/09/2026 | Confirmado |
| Volume de requisições do portal e das APIs em pico | A levantar na Fase 1 | Tráfego triplicou na última campanha; valor absoluto não informado | Pendente |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| App & API Protector | Recomendado |
| Bot Manager Premier | Recomendado |
| Global Traffic Management | Recomendado |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Hostnames, APIs e fluxos do portal e do app, com destaque para a consulta de débitos

- Padrões de tráfego legítimo e de ataque, incluindo o comportamento dos robôs sobre CPFs

- Topologia das duas origens, prontidão da nuvem pública para assumir o tráfego e integração com o provedor de DNS atual

O levantamento entrega o retrato do portal, das APIs, do tráfego e das origens, que serve de base para o desenho e para o plano de implantação.

Estratégia de migração Na Fase 2, cada mudança em produção ocorre na janela de terça-feira, das 22h às 2h, com plano de reversão aprovado.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

O trabalho segue duas fases: levantamento e desenho, contratada agora, e implantação, contratada após o aceite do desenho.

## 6.1 Escopo previsto

- Fase 1: levantamento do portal, das APIs do app, das duas origens e do tráfego da consulta de débitos

- Fase 1: desenho de alto nível da proteção de aplicação, da gestão de robôs e do failover automático entre origens

- Fase 1: plano de implantação da Fase 2 dentro da janela de mudanças da Solaris e alinhado à campanha de 01/03/2027

- Relatório de levantamento do ambiente atual

- Desenho de alto nível (HLD) da solução

- Plano de implantação, testes e reversão para a Fase 2

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Fase 1 — Levantamento e desenho

Levantar o ambiente atual e entregar o desenho da proteção e do failover automático, sem alteração no ambiente de produção.

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

## 6.3 Fase 2 — Implantação (opcional)

A Fase 2 implanta o desenho aceito na Fase 1 e é contratada somente após esse aceite.

Aceite formal do desenho da Fase 1 pela Solaris

Contratação da Fase 2 e assinatura do pedido de licenças

Provisionamento das licenças Akamai, em até 2 semanas após a assinatura do pedido

### Implantação da proteção e do failover automático

Componentes: App & API Protector, Bot Manager Premier, Global Traffic Management.

Configuração do App & API Protector, do Bot Manager Premier e do Global Traffic Management conforme o desenho aceito, testes em homologação e entrada em produção nas janelas de terça-feira, das 22h às 2h, com plano de reversão aprovado pela Solaris.

Critérios de aceite da Fase 2 atendidos e evidenciados em relatório.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

A POPULOS apresenta o desenho à equipe da Solaris ao fim da Fase 1 e, se a Fase 2 for contratada, repassa a operação das políticas implantadas à equipe de segurança.

## 7.2 Homologação e testes

Os testes da Fase 2 incluem requisições em excesso controladas, simulação de robôs sobre a consulta de débitos e simulação de indisponibilidade do datacenter, sempre nas janelas de terça-feira.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Implantação da solução, que depende da contratação da Fase 2

- Mudança do DNS autoritativo, que permanece no provedor atual

- Proteção contra DDoS volumétrico de rede

- Correção da página de consulta de débitos que devolve nome e endereço, tratada pela Solaris com o seu DPO

- Replicação de dados e preparação da aplicação na nuvem pública

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- Premissa: o provedor de DNS atual permite apontar os nomes do portal para o Global Traffic Management por CNAME; validação no levantamento da Fase 1.

- Premissa: a nuvem pública consegue atender o portal com dados atualizados quando recebe o tráfego; validação no levantamento da Fase 1.

- Premissa: a Solaris disponibiliza acesso às equipes de canais digitais, segurança e infraestrutura durante a Fase 1.

- Premissa: as mudanças em produção da Fase 2 ocorrem somente nas janelas de terça-feira, das 22h às 2h.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Solaris Energia)

- Gerente de Canais Digitais como responsável pelo portal e pelo app

- Coordenador de Segurança como responsável pelas políticas de proteção

- Equipe de infraestrutura do datacenter e da nuvem pública

- Administrador do provedor de DNS atual

## 8.3 Restrições

- A Fase 1 não realiza mudança no ambiente de produção.

- A tabela de SLA de atendimento a incidentes aplica-se somente à Fase 2; a Fase 1 não tem SLA de atendimento a incidentes.

- O DNS autoritativo dos domínios permanece no provedor atual da Solaris.

- A correção da página que devolve nome e endereço é responsabilidade da Solaris e do seu DPO.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Aceite do desenho ou contratação da Fase 2 tardios | A implantação pode não terminar antes de 01/03/2027 | Acompanhar o calendário da campanha desde a Fase 1 e antecipar a decisão de contratação. |
| Nuvem pública sem dados atualizados | O failover automático direciona tráfego para uma origem que não atende o portal | Validar a prontidão da nuvem pública no levantamento e registrar a condição no desenho. |
| Janela de mudanças restrita às terças-feiras | Poucas oportunidades de entrada em produção antes da campanha | Planejar as entradas em produção por janela e manter plano de reversão. |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma apresenta a Fase 1 contratada e a Fase 2 opcional, com o provisionamento das licenças entre elas.

Fase 1 de 3 a 4 semanas; provisionamento das licenças em até 2 semanas após a assinatura do pedido; Fase 2 de 6 a 8 semanas após o aceite do desenho.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Levantamento e desenho | Levantar o ambiente atual e entregar o desenho da proteção e do failover automático, sem alteração no ambiente de produção. | Assinatura do pedido e acesso às equipes e informações da Solaris | 3 a 4 semanas | Relatório de levantamento do ambiente atual, Desenho de alto nível (HLD) da solução, Plano de implantação, testes e reversão para a Fase 2 |
| Implantação da proteção e do failover automático (opcional) | Implantar App & API Protector, Bot Manager Premier, Global Traffic Management. | Aceite da Fase 1 e provisionamento das licenças | 6 a 8 semanas | Aceite da Fase 2 |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- Relatório de levantamento e HLD entregues e aceitos formalmente pela Solaris.

- HLD descreve as políticas de WAF e de mitigação de DDoS de aplicação para os hostnames e APIs levantados, incluindo a consulta de débitos.

- HLD descreve a detecção e a resposta a robôs sobre a consulta de débitos, com as ações por tipo de automação.

- HLD descreve os testes de saúde, as políticas de tráfego entre as duas origens e o plano de testes de failover.

- Plano de implantação da Fase 2 entregue com a sequência de janelas de terça-feira e o plano de reversão, referenciado à campanha de 01/03/2027.

- Plano de implantação da Fase 2 prevê todas as mudanças em produção dentro das janelas de terça-feira, das 22h às 2h.

Critérios de aceite — Implantação da proteção e do failover automático, aplicáveis somente se contratada:

- Portal e APIs publicados atendidos pela borda com as políticas do App & API Protector ativas, e teste controlado de requisições em excesso à consulta de débitos mitigado na borda, evidenciado nos registros de segurança.

- Requisições automatizadas de teste sobre a consulta de débitos classificadas como robô e tratadas pela ação definida no desenho, evidenciadas na telemetria do Bot Manager Premier.

- Em teste na janela de terça-feira, a indisponibilidade simulada do datacenter faz o Global Traffic Management direcionar o tráfego para a nuvem pública sem intervenção manual, e o retorno ao datacenter ocorre conforme a política do desenho.

- Checklist de prontidão para a campanha concluído e assinado pela Solaris e pela POPULOS.

- Todas as mudanças em produção da Fase 2 registradas dentro das janelas de terça-feira, das 22h às 2h.

Marcos formais de aceite Marcos: aceite do desenho da Fase 1 e aceite da Fase 2.

# 11.  Garantia Técnica

A garantia técnica cobre a correção de defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados pela POPULOS. O prazo consta do quadro Garantia e vigência.

Garantia e vigência 90 dias corridos após o aceite de cada fase

A POPULOS permanece à disposição para detalhar esta proposta com as equipes de canais digitais e de segurança da Solaris.

## Condições de atendimento

O padrão institucional de atendimento abaixo aplica-se somente a: Implantação da proteção e do failover automático (opcional), para falhas atribuíveis aos serviços executados. Nas demais fases, não há compromisso de tempo de atendimento.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteta de soluções | Conduzir o levantamento e o desenho | Fase 1 e Fase 2 |
| Especialista de segurança Akamai | Desenhar e configurar as políticas de WAF, DDoS de aplicação e robôs | Fase 1 e Fase 2 |
| Executivo de contas | Acompanhar o engajamento e o licenciamento | Fase 1 e Fase 2 |
| Canais Digitais Solaris | Disponibilizar informações do portal, das APIs e do app e aprovar o desenho. | Conforme plano |
| Segurança Solaris | Fornecer histórico dos incidentes e validar as políticas de proteção. | Conforme plano |
| Infraestrutura Solaris | Fornecer a topologia do datacenter e da nuvem pública e executar as mudanças nas origens e no DNS atual. | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Solaris Energia e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Solaris Energia conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.