PROPOSTA TÉCNICA

Proteção do portal do cliente e failover automático entre origens · Solaris Energia · SOLARIS-AKAMAI-2026-09

EMPRESA: Solaris Energia

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma distribuída de borda para entrega e segurança de aplicações e APIs, sobre a qual são configuradas as soluções desta proposta.

A solução combina proteção de aplicações e APIs, contenção de robôs e direcionamento automático de tráfego entre as origens da Solaris.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS é parceira Akamai e fornecerá as licenças por meio de revenda autorizada.

- Arquitetura de segurança de aplicações e APIs na borda Akamai

- Gestão de tráfego e failover entre origens

- Mitigação de automação maliciosa

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações A equipe POPULOS reúne arquitetura de segurança na borda, gestão de tráfego entre origens e mitigação de robôs.

# 2.  Sumário Executivo

A Solaris Energia distribui energia em 3 estados e atende 4,2 milhões de unidades consumidoras. O portal do cliente, que concentra segunda via de conta, pedido de religação e consulta de débitos, e o app, que usa as mesmas APIs, ficaram fora do ar por cerca de 3 horas em junho e novamente em agosto, por ataques de negação de serviço na camada de aplicação com milhões de requisições na consulta de débitos.

Além disso, robôs testam números de CPF na consulta de débitos, que devolve nome e endereço quando o CPF existe. Hoje a nuvem pública só recebe tráfego manualmente quando o datacenter cai.

A POPULOS propõe um trabalho em duas fases. A Fase 1, contratada agora, é um Assessment e desenho de 3 a 4 semanas, sem mudanças no ambiente da Solaris. A Fase 2, de implantação, é apresentada como opção de 6 a 8 semanas, contratada após o aceite do desenho, com App & API Protector, Bot Manager Premier e Global Traffic Management.

O objetivo é que a Solaris chegue à campanha estadual de renegociação de dívidas, que começa em 01/03/2027, com o portal protegido e o failover automático em operação.

Viabilidade frente a Campanha estadual de renegociação de dívidas (01/03/2027): cabe no prazo. Com início em 24/09/2026 e a sequência Fase 1 – Assessment e desenho → Provisionamento das licenças Akamai após a assinatura do pedido → Implantação da proteção e do failover (opcional), a conclusão fica entre 26/11/2026 e 31/12/2026. Para cumprir a data limite, o início deve ocorrer até 23/11/2026. Ressalvas: não há folga de estabilização aprovada: a conclusão pode coincidir com a data limite.

- Continuidade: failover automático entre origens — Global Traffic Management.

- Proteção do portal e das APIs — App & API Protector.

- Contenção de robôs na consulta de débitos — Bot Manager Premier.

A solução cobre o portal do cliente e as APIs usadas pelo app, nas duas origens da Solaris: o datacenter próprio e a nuvem pública.

Modelo de fornecimento As licenças Akamai serão fornecidas pela POPULOS por meio de revenda autorizada.

## Objetivos do Projeto

- Manter o portal do cliente e as APIs do app disponíveis sob ataques de negação de serviço na camada de aplicação (REQ-01)

- Conter os robôs que testam CPFs na consulta de débitos e reduzir a exposição de dados pessoais (REQ-02, REQ-06)

- Automatizar o failover entre o datacenter próprio e a nuvem pública (REQ-03)

- Chegar à campanha estadual de renegociação de dívidas protegido e com failover automático (REQ-04)

- Validar o desenho em um assessment antes de contratar a implantação (REQ-05)

# 3.  Descrição da Solução

Os usuários do portal e do app chegam aos nomes publicados da Solaris, que o Global Traffic Management resolve para a origem saudável: o datacenter próprio como principal e a nuvem pública como contingência automática. Na borda Akamai, o App & API Protector filtra ataques de aplicação e aplica controle de taxa de requisições, e o Bot Manager Premier identifica e responde aos robôs que testam CPFs na consulta de débitos antes que as requisições cheguem às origens.

## 3.1 Continuidade: failover automático entre origens

Direciona o tráfego para a nuvem pública automaticamente quando o datacenter fica indisponível, com base em testes de saúde.

- Global Traffic Management: políticas de tráfego, failover entre provedores

## 3.2 Proteção do portal e das APIs

Protege o portal e as APIs do app na borda, com WAF, controle de taxa de requisições e mitigação de DDoS de aplicação.

Limite da frente A correção da resposta da consulta de débitos e a replicação entre origens permanecem com a Solaris.

## 3.3 Contenção de robôs na consulta de débitos

Identifica e responde aos robôs que testam CPFs na consulta de débitos, com ações por segmento de tráfego.

## 3.4 Prontidão para eventos críticos

- Fase 1 – Assessment e desenho: Definição, com a Solaris, dos itens de prontidão para a campanha e de um eventual período de congelamento de mudanças.

- Implantação da proteção e do failover (opcional): Monitoramento reforçado das políticas de proteção e do failover no início da campanha.

- Implantação da proteção e do failover (opcional): Plano de reversão testado para cada mudança em produção.

- Implantação da proteção e do failover (opcional): Revisão de capacidade e teste de carga controlado considerando o pico de até três vezes o tráfego habitual.

- Implantação da proteção e do failover (opcional): Sala de crise conduzida pela POPULOS no início da campanha.

## 3.5 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Proteger o portal do cliente e as APIs usadas pelo app contra negação de serviço na camada de aplicação, em especial na consulta de débitos. | App & API Protector | Documento de desenho define as políticas de WAF e de controle de taxa de requisições para cada nome de host e API do inventário. |
| REQ-02 | Detectar e conter robôs que testam números de CPF na consulta de débitos. | Bot Manager Premier | Documento de desenho define a detecção e as ações de resposta aos robôs na consulta de débitos. |
| REQ-03 | Tornar automático o failover do portal e das APIs entre o datacenter próprio (principal) e a nuvem pública. | Global Traffic Management | Documento de desenho define as regras de failover, os testes de saúde de cada origem e o procedimento de retorno ao datacenter. |
| REQ-04 | Estar protegido e com failover automático antes do início da campanha estadual de renegociação de dívidas em 01/03/2027, com tráfego que pode triplicar. | Cronograma em fases e prontidão para a campanha | Plano de implantação e plano de prontidão para a campanha entregues, com janelas, reversão e aprovações. |
| REQ-05 | Realizar assessment e desenho antes de contratar a implantação. | Fase 1 contratada; Fase 2 opcional após aceite do desenho | Relatório de Assessment e documento de desenho entregues e aceitos formalmente pela Solaris. |
| REQ-06 | Não ampliar a exposição de dados pessoais (CPF, nome e endereço) em registros e relatórios gerados pelo projeto. | Controle de mascaramento de dados pessoais em registros e relatórios | Relatórios da Fase 1 revisados sem CPF, nome ou endereço em claro. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O quadro abaixo resume as quantidades informadas pela Solaris e os itens que serão confirmados na Fase 1.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Origens do portal e das APIs | 2 (datacenter próprio e nuvem pública) | Informado pela Solaris na reunião de 22/09/2026 | Confirmado |
| Pico de tráfego na campanha | Até três vezes o tráfego habitual | Última campanha; volume habitual a informar pela Solaris | Pendente |
| Nomes de host e APIs protegidos | Portal do cliente e APIs do app | Inventário a confirmar na Fase 1 | Pendente |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| App & API Protector | Recomendado |
| Bot Manager Premier | Recomendado |
| Global Traffic Management | Recomendado |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Inventário dos nomes de host, APIs e fluxos do portal e do app, com foco na consulta de débitos.

- Levantamento das duas origens, dos testes de saúde disponíveis e do procedimento atual de contingência manual.

- Análise do tráfego dos ataques de junho e agosto e do comportamento dos robôs de CPF, com dados pessoais mascarados.

O levantamento da Fase 1 entrega o inventário do portal e das APIs, a situação das duas origens e a análise dos ataques e dos robôs, que sustentam o documento de desenho.

Estratégia de migração Cada ativação em produção tem janela, plano de reversão e aprovação prévia da Solaris.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

O trabalho segue duas fases: Assessment e desenho contratados agora, e implantação opcional após o aceite do desenho.

## 6.1 Escopo previsto

- Fase 1: Assessment do portal, das APIs e das duas origens, e desenho da solução com App & API Protector, Bot Manager Premier e Global Traffic Management.

- Fase 1: plano de implantação e de prontidão para a campanha de 01/03/2027.

- Fase 2 (opcional): configuração e ativação das três soluções, conforme o desenho aceito.

- Mascaramento de CPF, nome e endereço nos registros e relatórios produzidos pela POPULOS.

- Relatório de Assessment do ambiente atual.

- Documento de desenho (HLD) com políticas de proteção, tratamento de robôs e regras de failover.

- Plano de implantação com janelas, reversão e aprovações.

- Plano de prontidão para a campanha de renegociação.

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Fase 1 – Assessment e desenho

Levantar o ambiente atual e entregar o desenho da proteção e do failover para aceite da Solaris.

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

## 6.3 Fase 2 – Implantação (opcional)

A Fase 2 é apresentada como opção e é contratada somente após o aceite do desenho da Fase 1.

Aceite formal do documento de desenho da Fase 1.

Assinatura do pedido das licenças Akamai.

Apontamento dos nomes do portal e das APIs para a borda Akamai no provedor de DNS atual.

### Implantação da proteção e do failover

Componentes: App & API Protector, Bot Manager Premier, Global Traffic Management.

Configuração do App & API Protector, do Bot Manager Premier e do Global Traffic Management; ativação em produção nas janelas de terça, das 22h às 2h, com plano de reversão e aprovação prévia da Solaris para cada mudança.

Critérios de aceite da Fase 2 verificados em produção.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

Ao final de cada fase, a POPULOS apresenta à equipe da Solaris o desenho, as políticas configuradas e os procedimentos de operação e reversão.

## 7.2 Homologação e testes

Na Fase 2, os testes de controle de taxa, de tratamento de robôs e de failover são executados nas janelas de terça, com roteiro e resultados registrados.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Gestão do DNS autoritativo dos domínios, que permanece no provedor atual da Solaris.

- Correção da consulta de débitos que devolve nome e endereço, de responsabilidade da equipe de desenvolvimento da Solaris.

- Replicação de dados e da aplicação entre o datacenter e a nuvem pública.

- Sustentação e suporte gerenciado após a garantia.

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- O provedor de DNS atual permite apontar os nomes do portal e das APIs para a borda Akamai; validação na Fase 1.

- A nuvem pública consegue atender o portal sem intervenção manual quando o datacenter fica indisponível; validação na Fase 1.

- A Solaris disponibiliza registros de tráfego dos ataques de junho e agosto para o Assessment.

- As mudanças em produção da Fase 2 ocorrem somente às terças, das 22h às 2h.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Solaris Energia)

- Gerente de Canais Digitais (patrocínio e aprovação do desenho)

- Coordenador de Segurança (políticas de segurança e interface com o DPO)

- Equipe de infraestrutura e DNS (origens, testes de saúde e apontamentos no provedor atual)

- Equipe de desenvolvimento do portal e das APIs

## 8.3 Restrições

- Mudanças em produção somente às terças, das 22h às 2h.

- A Fase 1 não realiza nenhuma mudança no ambiente da Solaris.

- O DNS dos domínios permanece no provedor atual da Solaris.

- Registros e relatórios produzidos pela POPULOS não trazem CPF, nome ou endereço em claro.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Volume habitual de tráfego não informado. | Dimensionamento do pico da campanha fica incompleto. | Coletar o volume na Fase 1 e registrá-lo no desenho. |
| Nuvem pública sem dados sincronizados com o datacenter. | O failover automático direciona usuários para uma origem que não atende a jornada. | Validar a prontidão da nuvem pública na Fase 1 como condição da Fase 2. |
| A consulta de débitos continua devolvendo nome e endereço. | Robôs não detectados ainda podem obter dados pessoais. | Recomendar à equipe da Solaris a correção da resposta da página, em paralelo à contenção de robôs. |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma considera a Fase 1 de 3 a 4 semanas e, se contratada, a Fase 2 de 6 a 8 semanas, após o provisionamento das licenças.

A Fase 2 começa após o aceite do desenho, a assinatura do pedido e o provisionamento das licenças; as ativações em produção ocorrem às terças, das 22h às 2h.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 – Assessment e desenho | Levantar o ambiente atual e entregar o desenho da proteção e do failover para aceite da Solaris. | Assinatura da proposta e acesso aos responsáveis da Solaris. | 3 a 4 semanas | Relatório de Assessment, Documento de desenho (HLD), Plano de implantação, Plano de prontidão para a campanha |
| Implantação da proteção e do failover (opcional) | Implantar App & API Protector, Bot Manager Premier, Global Traffic Management. | Aceite do desenho da Fase 1 e licenças provisionadas. | 6 a 8 semanas | Aceite da Fase 2 |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- Relatório de Assessment e documento de desenho entregues e aceitos formalmente pela Solaris.

- Documento de desenho define as políticas de WAF e de controle de taxa de requisições para cada nome de host e API do inventário.

- Documento de desenho define a detecção e as ações de resposta aos robôs na consulta de débitos.

- Documento de desenho define as regras de failover, os testes de saúde de cada origem e o procedimento de retorno ao datacenter.

- Plano de implantação e plano de prontidão para a campanha entregues, com janelas, reversão e aprovações.

- Relatórios da Fase 1 revisados sem CPF, nome ou endereço em claro.

Critérios de aceite — Implantação da proteção e do failover, aplicáveis somente se contratada:

- Em teste controlado na janela de terça, requisições acima do limite de taxa definido no desenho para a consulta de débitos são bloqueadas pela borda e registradas no painel do App & API Protector.

- Bot Manager Premier classifica o tráfego automatizado na consulta de débitos e aplica a ação definida no desenho, com relatório de detecções entregue à Solaris.

- Em teste na janela de terça, com a origem do datacenter marcada como indisponível, o Global Traffic Management passa a responder com a nuvem pública sem ação manual, e retorna ao datacenter após a normalização.

- Itens do plano de prontidão para a campanha executados e registrados antes de 01/03/2027.

- Registros e relatórios entregues na Fase 2 revisados sem CPF, nome ou endereço em claro.

Marcos formais de aceite Marcos: aceite do desenho da Fase 1 e, se contratada, aceite da Fase 2.

# 11.  Garantia Técnica

A garantia técnica cobre a correção de defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados pela POPULOS. O prazo consta do quadro Garantia e vigência.

Garantia e vigência A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 90 dias corridos após o aceite de cada fase.

A POPULOS permanece à disposição para detalhar esta proposta com a equipe da Solaris Energia.

## Condições de atendimento

O padrão institucional de atendimento abaixo aplica-se somente a: Implantação da proteção e do failover (opcional), para falhas atribuíveis aos serviços executados. Nas demais fases, não há compromisso de tempo de atendimento.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteta de soluções | Conduzir o Assessment e o desenho | Fase 1 e Fase 2 |
| Especialista de segurança | Configurar políticas de aplicação e de robôs | Fase 2 |
| Gerente de projeto | Planejar janelas, aprovações e marcos de aceite | Fase 1 e Fase 2 |
| Solaris — Canais Digitais | Aprovar o desenho, priorizar as jornadas e decidir a contratação da Fase 2. | Conforme plano |
| Solaris — Segurança | Validar as políticas de segurança e o tratamento de dados pessoais com o DPO. | Conforme plano |
| Solaris — Infraestrutura | Disponibilizar dados das origens, publicar os apontamentos no provedor de DNS e operar as janelas de terça. | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Solaris Energia e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Solaris Energia conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.