PROPOSTA TÉCNICA

Pregão Eletrônico nº 112/2026 — DNS autoritativo e proteção de aplicações web · Prefeitura Municipal de Rio Claro do Sul · POPULOS-RCS-PE112-2026

EMPRESA: Prefeitura Municipal de Rio Claro do Sul

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma distribuída de borda que oferece DNS autoritativo e proteção de aplicações, com os serviços ofertados nesta proposta: Akamai Edge DNS e Akamai App & API Protector.

A solução combina DNS autoritativo distribuído com DNSSEC para as três zonas do município e proteção de aplicações na borda para as cinco aplicações do Anexo I.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS é revenda autorizada Akamai e fornecerá as licenças dos serviços ofertados, com vigência de 12 meses a partir da ativação.

- Arquitetura de DNS e DNSSEC

- Configuração de WAF e mitigação de DDoS na borda Akamai

- Gestão de projetos de implantação

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações A POPULOS possui 3 profissionais com certificação técnica Akamai vigente; a documentação será apresentada na habilitação.

# 2.  Sumário Executivo

Em 2026 o portal de serviços e o sistema de emissão de notas fiscais sofreram quatro indisponibilidades atribuídas a ataques na camada de aplicação, e o DNS dos domínios municipais depende de um servidor próprio sem redundância geográfica.

A POPULOS propõe o Akamai Edge DNS para as três zonas do município e o Akamai App & API Protector para as cinco aplicações do Anexo I, com implantação, repasse de conhecimento, suporte técnico 8x5 e licenças por 12 meses.

A implantação está estimada em 5 a 6 semanas a partir da Ordem de Serviço, dentro do prazo de 45 dias corridos do Termo de Referência.

- DNS autoritativo resiliente — Edge DNS.

- Proteção das aplicações web e API — App & API Protector.

A proposta responde a cada item do Termo de Referência: DNS autoritativo (itens 3.1 e 4.1), proteção de aplicações (itens 3.2 e 4.2 a 4.6), implantação (item 5), qualificação (item 6), suporte (item 7), garantia (item 8), aceite (item 9) e licenciamento (item 10).

Modelo de fornecimento licenças Akamai serão fornecidas pela POPULOS por meio de revenda autorizada

## Objetivos do Projeto

- Eliminar o ponto único de falha do DNS municipal com DNS autoritativo distribuído e DNSSEC (REQ-01, REQ-02)

- Reduzir indisponibilidades causadas por ataques na camada de aplicação nas cinco aplicações do Anexo I (REQ-03, REQ-04, REQ-05)

- Dar visibilidade dos eventos de segurança à SMTI (REQ-06, REQ-07)

- Concluir a implantação no prazo do TR com repasse de conhecimento (REQ-08, REQ-09)

# 3.  Descrição da Solução

O Akamai Edge DNS passa a responder de forma autoritativa pelas três zonas do município, com DNSSEC, e o tráfego das cinco aplicações do Anexo I passa pela borda Akamai, onde o App & API Protector aplica WAF, mitigação de DDoS na camada 7 e controle de taxa de requisições antes de encaminhar as requisições legítimas às origens da Prefeitura; os eventos de segurança ficam no painel e são exportados para o coletor indicado pela SMTI.

## 3.1 DNS autoritativo resiliente

DNS autoritativo distribuído na borda Akamai, com Anycast e DNSSEC, para as três zonas do município.

- Edge DNS: DNS autoritativo, Anycast, DNSSEC

## 3.2 Proteção das aplicações web e API

WAF adaptativo e mitigação de DDoS na camada de aplicação para as cinco aplicações publicadas, com exportação de eventos para SIEM.

Limite da frente A proteção ofertada atua na camada de aplicação; ataques volumétricos de rede (camadas 3 e 4) não fazem parte do escopo.

## 3.3 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | DNS autoritativo distribuído para 3 zonas (cerca de 150 registros), com redundância geográfica | Edge DNS | As 3 zonas respondem de forma autoritativa pelo Edge DNS, verificadas por consulta aos registros migrados comparados ao inventário do levantamento. |
| REQ-02 | Suporte a DNSSEC nas zonas publicadas | Edge DNS | A cadeia DNSSEC das 3 zonas é validada por ferramenta de verificação pública após a delegação. |
| REQ-03 | WAF com proteção contra as categorias OWASP Top 10 e atualização automática de regras para as 5 aplicações do Anexo I | App & API Protector | As 5 aplicações do Anexo I estão com política de WAF ativa em modo de bloqueio, verificada por teste controlado de carga maliciosa OWASP registrado no painel. |
| REQ-04 | Mitigação de ataques de negação de serviço na camada 7 | App & API Protector | Política de mitigação de DDoS na camada 7 ativa nas 5 aplicações, comprovada pela configuração revisada com a SMTI. |
| REQ-05 | Controle de taxa de requisições configurável por aplicação | App & API Protector | Regras de controle de taxa de requisições configuradas por aplicação e demonstradas em teste controlado. |
| REQ-06 | Painel de eventos de segurança acessível pela equipe da SMTI | App & API Protector | Usuários da SMTI acessam o painel de eventos de segurança com as 5 aplicações visíveis. |
| REQ-07 | Exportação de eventos de segurança em formato compatível com syslog | App & API Protector (integração SIEM) | Eventos de segurança recebidos no coletor syslog/SIEM indicado pela SMTI em teste de exportação. |
| REQ-08 | Migração das 3 zonas e onboarding das 5 aplicações em até 45 dias corridos, com mudanças em janelas acordadas | Serviços de implantação POPULOS | Migração e onboarding concluídos em janelas acordadas, com registro de cada mudança e do plano de reversão. |
| REQ-09 | Repasse de conhecimento à equipe da SMTI | Serviços de implantação POPULOS | Repasse de conhecimento realizado com lista de presença e material entregue. |
| REQ-10 | Suporte técnico 8x5 por 12 meses com tempos de resposta e solução por severidade | Suporte POPULOS e tabela institucional de SLA | Critérios gerais da seção 10. |
| REQ-11 | Garantia dos serviços de implantação por 12 meses após o TAD | Garantia técnica POPULOS | Critérios gerais da seção 10. |
| REQ-12 | Comprovação de ao menos 2 profissionais certificados pelo fabricante | Equipe POPULOS certificada Akamai | Critérios gerais da seção 10. |
| REQ-13 | Licenças por 12 meses fornecidas pela contratada | Revenda autorizada Akamai pela POPULOS | Critérios gerais da seção 10. |
| REQ-14 | Aceite em duas etapas: TAP após a implantação e TAD 10 dias após o TAP sem pendências | Plano de aceite | TAP emitido após a conclusão da implantação e TAD emitido 10 dias após o TAP sem pendências. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento segue as quantidades informadas no Termo de Referência.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonas DNS autoritativas | 3 zonas, cerca de 150 registros | TR item 3.1 | Confirmado |
| Aplicações protegidas | 5 aplicações (Anexo I) | TR item 3.2 e Anexo I | Confirmado |
| Tráfego legítimo agregado | 6 milhões de requisições por dia, picos de 400 req/s | TR item 3.3 | Confirmado |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| Edge DNS | Recomendado |
| App & API Protector | Recomendado |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Inventário das 3 zonas e dos registros atuais

- Mapeamento das 5 aplicações, origens e certificados

- Definição das janelas de mudança e planos de reversão

O levantamento inicial entrega o inventário validado de zonas, registros, aplicações e origens, que orienta a configuração e a sequência de mudanças.

Estratégia de migração A delegação das zonas DNS e a ativação das políticas ocorrem em janelas acordadas com a SMTI, com plano de reversão.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A implantação segue quatro fases sequenciais, com mudanças em produção apenas em janelas acordadas com a SMTI e plano de reversão para cada mudança.

## 6.1 Escopo previsto

- Migração das 3 zonas para o Edge DNS com DNSSEC

- Onboarding das 5 aplicações no App & API Protector

- Configuração de WAF, DDoS L7 e controle de taxa de requisições por aplicação

- Configuração do painel e da exportação de eventos

- Repasse de conhecimento

- Suporte técnico 8x5 por 12 meses

- Fornecimento das licenças por 12 meses

- Plano de implantação

- Zonas publicadas com DNSSEC

- Políticas de segurança ativas nas 5 aplicações

- Documentação as-built

- Repasse de conhecimento

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Planejamento e levantamento

Levantar zonas, registros, aplicações e origens; definir janelas de mudança e plano de reversão com a SMTI.

### Migração DNS

Configurar as 3 zonas no Edge DNS, habilitar DNSSEC e delegar os domínios em janela acordada.

### Onboarding das aplicações

Configurar políticas de WAF, DDoS L7 e controle de taxa de requisições para as 5 aplicações, com testes antes da ativação em produção.

### Estabilização e repasse de conhecimento

Ajustar políticas, entregar documentação as-built e realizar o repasse de conhecimento.

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

A POPULOS realizará o repasse de conhecimento à equipe da SMTI sobre operação do Edge DNS, leitura do painel de eventos e ajuste das políticas de proteção.

## 7.2 Homologação e testes

Cada mudança é testada antes da ativação em produção: consulta aos registros migrados, validação de DNSSEC e testes controlados das políticas de WAF e de controle de taxa de requisições.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Mitigação de DDoS volumétrico nas camadas 3 e 4

- Alterações no código das aplicações

- Operação do coletor syslog/SIEM da SMTI

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- A SMTI disponibiliza acesso aos registradores e ao servidor DNS atual na fase de planejamento.

- As janelas de mudança são aprovadas pela SMTI em até 2 dias úteis após a solicitação.

- A SMTI indica o coletor syslog/SIEM de destino dos eventos antes do onboarding das aplicações.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Prefeitura Municipal de Rio Claro do Sul)

- Gestor do contrato na SMTI

- Responsável pelo DNS e pelos registradores

- Responsáveis técnicos pelas aplicações

- Equipe de segurança da SMTI

## 8.3 Restrições

- Mudanças em produção somente em janelas acordadas com a SMTI.

- O escopo cobre as 3 zonas e as 5 aplicações listadas no TR.

- A proteção ofertada atua na camada de aplicação.

- A tabela de SLA cobre falhas decorrentes dos serviços executados pela POPULOS.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso na aprovação de janelas de mudança | Deslocamento do cronograma | Agendamento das janelas na fase de planejamento |
| Bloqueio indevido de tráfego legítimo | Indisponibilidade parcial de aplicação | Ativação gradual das políticas com monitoramento e plano de reversão |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma de implantação estimado é de 5 a 6 semanas a partir da Ordem de Serviço, dentro do prazo de 45 dias corridos do item 5.2.

Planejamento e levantamento (1 semana), migração DNS (1 semana), onboarding das aplicações (2 a 3 semanas) e estabilização com repasse de conhecimento (1 semana).

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento e levantamento | Levantar zonas, registros, aplicações e origens; definir janelas de mudança e plano de reversão com a SMTI. | Emissão da Ordem de Serviço e ativação das licenças | 1 semana | Plano de implantação, Inventário de zonas e aplicações |
| Migração DNS | Configurar as 3 zonas no Edge DNS, habilitar DNSSEC e delegar os domínios em janela acordada. | Acesso aos registradores e ao servidor DNS atual | 1 semana | Zonas publicadas no Edge DNS com DNSSEC |
| Onboarding das aplicações | Configurar políticas de WAF, DDoS L7 e controle de taxa de requisições para as 5 aplicações, com testes antes da ativação em produção. | Janelas de mudança aprovadas pela SMTI | 2 a 3 semanas | Políticas de segurança ativas nas 5 aplicações, Exportação de eventos configurada |
| Estabilização e repasse de conhecimento | Ajustar políticas, entregar documentação as-built e realizar o repasse de conhecimento. | Conclusão do onboarding | 1 semana | Documentação as-built, Repasse de conhecimento realizado, Emissão do TAP |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- As 3 zonas respondem de forma autoritativa pelo Edge DNS, verificadas por consulta aos registros migrados comparados ao inventário do levantamento.

- A cadeia DNSSEC das 3 zonas é validada por ferramenta de verificação pública após a delegação.

- As 5 aplicações do Anexo I estão com política de WAF ativa em modo de bloqueio, verificada por teste controlado de carga maliciosa OWASP registrado no painel.

- Política de mitigação de DDoS na camada 7 ativa nas 5 aplicações, comprovada pela configuração revisada com a SMTI.

- Regras de controle de taxa de requisições configuradas por aplicação e demonstradas em teste controlado.

- Usuários da SMTI acessam o painel de eventos de segurança com as 5 aplicações visíveis.

- Eventos de segurança recebidos no coletor syslog/SIEM indicado pela SMTI em teste de exportação.

- Migração e onboarding concluídos em janelas acordadas, com registro de cada mudança e do plano de reversão.

- Repasse de conhecimento realizado com lista de presença e material entregue.

- TAP emitido após a conclusão da implantação e TAD emitido 10 dias após o TAP sem pendências.

Marcos formais de aceite Marcos: conclusão da implantação, Termo de Aceite Provisório e Termo de Aceite Definitivo 10 dias após o TAP sem pendências.

# 11.  Garantia Técnica

A garantia técnica cobre a correção de defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados pela POPULOS. O prazo consta do quadro Garantia e vigência.

Garantia e vigência a POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 12 meses após o Termo de Aceite Definitivo

A POPULOS permanece à disposição da SMTI para esclarecimentos sobre esta proposta técnica.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Gerente de projeto | Planejamento, janelas e marcos | Durante a implantação |
| Especialista Akamai certificado | Configuração de Edge DNS e App & API Protector | Durante a implantação |
| Suporte técnico | Atendimento 8x5 | 12 meses |
| SMTI | Emitir a Ordem de Serviço, aprovar janelas de mudança e disponibilizar acessos | Conforme plano |
| Responsáveis pelas aplicações | Validar o funcionamento das aplicações após cada ativação | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Prefeitura Municipal de Rio Claro do Sul e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Prefeitura Municipal de Rio Claro do Sul conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.