PROPOSTA TÉCNICA

Proteção do simulador de cotação contra automação com Bot Manager Premier · Lumina Seguros · LUMINA-BOT-2026-09

EMPRESA: Lumina Seguros

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma de borda que entrega e protege aplicações web e APIs. A Lumina já utiliza essa plataforma com Ion, App & API Protector e Edge DNS.

O Bot Manager Premier classifica as requisições na borda e aplica a resposta definida pela Lumina à automação indesejada, com controles por objetivo de negócio e telemetria.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS é parceira Akamai e já presta à Lumina os serviços de implantação e suporte do ambiente atual.

- Configuração de Bot Manager Premier em propriedades Akamai

- Análise de telemetria de automação e ajuste de políticas

- Gestão de mudanças em produção com reversão planejada

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações Equipe POPULOS com experiência em implantação de Bot Manager Premier em propriedades Akamai.

# 2.  Sumário Executivo

A Lumina Seguros observa milhares de cotações por hora vindas de robôs no simulador de cotação de seguro auto. Esses robôs se passam por navegador, copiam a tabela de preços e não são identificados pelo WAF atual. Como cada cotação consulta dois bureaus pagos por consulta, e a Lumina estima que pelo menos metade das cotações venha de robôs, a raspagem também eleva o custo operacional.

A POPULOS propõe a implantação do Bot Manager Premier sobre o ambiente Akamai que a Lumina já utiliza, com classificação da automação no simulador, período de observação, ativação gradual de respostas e aceite formal antes do congelamento de mudanças de fim de ano, para que a proteção esteja em produção no lançamento do novo seguro auto em 15/01/2027.

A licença do Bot Manager Premier será incluída por aditivo ao contrato direto entre a Lumina e a Akamai; a POPULOS presta os serviços de implantação.

Viabilidade frente a Lançamento do novo seguro auto (15/01/2027): depende de informações pendentes. A data limite considerada é 15/12/2026 (início de Congelamento de fim de ano em 15/12/2026). Prazo limite para a etapa "Assinatura do aditivo de licença": 03/11/2026. Depois das pendências, a execução leva de 3 a 6 semanas. Ressalvas: não há folga de estabilização aprovada: a conclusão pode coincidir com a data limite; Assinatura do aditivo de licença: prazo desconhecido (Qual a data prevista para a assinatura do aditivo de licença do Bot Manager Premier entre a Lumina e a Akamai?).

- Proteção contra automação no simulador de cotação — Bot Manager Premier.

Esta proposta cobre a proteção do simulador de cotação de seguro auto contra automação. O ambiente atual permanece como está.

Modelo de fornecimento A licença do Bot Manager será adicionada ao contrato direto entre a Lumina e a Akamai, por aditivo, com co-terminação em 31/03/2027. A POPULOS presta apenas os serviços.

## Objetivos do Projeto

- Conter a raspagem automatizada do simulador de cotação de seguro auto (REQ-01)

- Reduzir as cotações automatizadas que geram consultas pagas aos bureaus de dados (REQ-03)

- Ter a proteção contra automação em produção antes do lançamento do novo seguro auto, respeitando o congelamento de fim de ano (REQ-02)

- Esclarecer se os logins suspeitos na área do cliente configuram abuso de conta (REQ-04)

# 3.  Descrição da Solução

O Bot Manager Premier é ativado sobre as propriedades já entregues pelo Ion da Lumina, em conjunto com o App & API Protector existente. As requisições ao simulador de cotação são classificadas na borda e a automação indesejada recebe a resposta definida pela Lumina antes de chegar à origem e de disparar consultas aos bureaus de dados.

## 3.1 Proteção contra automação no simulador de cotação

Detecção e resposta a robôs que raspam o simulador de cotação, com telemetria para medir a automação e controles por objetivo de negócio.

- Bot Manager Premier: detecção de bots, resposta adaptativa, telemetria

Limite da frente Não inclui Account Protector, alterações no simulador nem mudanças durante o congelamento de mudanças.

## 3.2 Prontidão para eventos críticos

- Ativação e aceite: Ativação das respostas concluída e aceita antes do congelamento de mudanças.

- Ativação e aceite: Plano de monitoramento da telemetria de automação para o período da campanha de lançamento.

- Implantação em monitoramento: Procedimento de reversão documentado para cada ajuste de resposta em produção.

## 3.3 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Detectar e mitigar robôs que imitam navegador e raspam o simulador de cotação de seguro auto | Bot Manager Premier | Política do Bot Manager Premier ativa em produção nos caminhos do simulador confirmados, com teste controlado de automação classificado como robô e resposta configurada registrada na telemetria. |
| REQ-02 | Bot Manager Premier em produção antes do lançamento de 15/01/2027, fora do congelamento de 15/12/2026 a 05/01/2027 | Bot Manager Premier, com cronograma de implantação encerrado antes do congelamento | Termo de aceite da ativação em produção assinado antes do início do congelamento de 15/12/2026. |
| REQ-03 | Dar visibilidade e reduzir as cotações automatizadas que geram consultas pagas a dois bureaus de dados | Bot Manager Premier (telemetria e resposta no endpoint de cotação) | Entrega do relatório de telemetria com a proporção de requisições ao simulador classificadas como automação no período de observação e após a ativação. |
| REQ-04 | Avaliar os logins suspeitos na área do cliente | Account Protector em aberto, pendente de confirmação do cliente | Critérios gerais da seção 10. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte do volume informado pela Lumina e das propriedades já em produção.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Cotações do simulador de seguro auto | cerca de 2,1 milhões por mês | Volume informado pela Lumina na reunião de 23/09/2026 | Confirmado |
| Hostnames e caminhos do simulador protegidos | A confirmar pela Lumina | Propriedades Ion em produção: www, cotacao e api.lumina.com.br | Pendente |
| Esforço de implantação | 4 a 5 semanas | Estimativa da arquitetura POPULOS | Estimativa |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| Bot Manager Premier | Recomendado |
| Ion | Já contratado — ambiente atual |
| App & API Protector | Já contratado — ambiente atual |
| Edge DNS | Já contratado — ambiente atual |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Mapeamento dos hostnames, caminhos e chamadas de API que compõem o simulador de cotação.

- Levantamento dos padrões de tráfego automatizado e da automação legítima a preservar (parceiros e monitoramento).

- Revisão da configuração atual do Ion e do App & API Protector nas propriedades envolvidas.

O levantamento entrega o documento de desenho da política de bots, com caminhos protegidos, automação permitida e respostas por tipo de robô.

Estratégia de migração Não há migração: o Bot Manager Premier é ativado sobre as propriedades já em produção.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A implantação segue desenho, observação em modo de monitoramento, ativação gradual e aceite, sempre com plano de reversão.

## 6.1 Escopo previsto

- Configuração do Bot Manager Premier nas propriedades e caminhos do simulador de cotação confirmados pela Lumina

- Período de observação em modo de monitoramento e ajuste da classificação

- Ativação gradual das respostas aos robôs em produção, com plano de reversão

- Painel de telemetria e relatório de automação no simulador

- Documento de desenho da política de bots

- Política do Bot Manager Premier ativa em produção no simulador de cotação

- Relatório de telemetria do período de observação e da ativação

- Documentação as-built e repasse de conhecimento

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Levantamento e desenho

Mapear o simulador e desenhar a política de bots

### Implantação em monitoramento

Configurar o Bot Manager Premier em modo de monitoramento e ajustar a classificação

### Ativação e aceite

Ativar as respostas em produção de forma gradual e obter o aceite

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

A POPULOS realiza sessão de repasse de conhecimento com a equipe da Lumina sobre a leitura da telemetria e o ajuste das respostas.

## 7.2 Homologação e testes

Os testes incluem automação controlada contra o simulador para confirmar a classificação e a resposta, e verificação de que a navegação legítima segue funcionando.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Account Protector e proteção da área logada do cliente, até confirmação da necessidade

- Alterações de código no simulador ou nas integrações com os bureaus

- Mudanças em produção durante o congelamento de 15/12/2026 a 05/01/2027

- Sustentação contínua, já coberta pelo contrato de sustentação 8x5 vigente

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- Premissa: a Lumina assina o aditivo de licença a tempo de a Akamai provisionar a licença antes do início da fase de implantação; validação na reunião de início do projeto.

- Premissa: o simulador de cotação é entregue pelas propriedades Ion já em produção; validação no levantamento.

- Premissa: a Lumina disponibiliza janelas de mudança antes do congelamento de fim de ano; validação no cronograma detalhado.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Lumina Seguros)

- Responsável de Canais Digitais para decisões de negócio sobre as respostas aos robôs

- Arquiteto de soluções para validação técnica e janelas de mudança

- Responsável pelo aditivo contratual com a Akamai

## 8.3 Restrições

- Nenhuma mudança em produção ocorre durante o congelamento de 15/12/2026 a 05/01/2027.

- A licença é contratada diretamente pela Lumina junto à Akamai; a POPULOS presta apenas os serviços.

- O projeto não altera código do simulador nem das integrações com os bureaus.

- O Account Protector não integra o escopo até que a Lumina confirme a necessidade.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso na assinatura do aditivo de licença | Implantação não concluída antes do congelamento | Acompanhar a data-limite de assinatura desde o início do projeto |
| Bloqueio de automação legítima (parceiros ou monitoramento) | Interrupção de integrações válidas | Período de observação e lista de automação permitida antes da ativação |
| Adaptação dos robôs após a ativação | Retorno parcial da raspagem | Acompanhamento da telemetria e ajustes até o aceite |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma totaliza de 4 a 5 semanas de serviços, condicionado à assinatura do aditivo e ao provisionamento da licença.

As fases são sequenciais: levantamento e desenho, implantação em monitoramento e ativação com aceite, todas antes do congelamento de mudanças.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento e desenho | Mapear o simulador e desenhar a política de bots | Acesso ao ambiente Akamai e participação da equipe da Lumina | 1 semana | Documento de desenho da política de bots |
| Implantação em monitoramento | Configurar o Bot Manager Premier em modo de monitoramento e ajustar a classificação | Licença provisionada pela Akamai após o aditivo | 2 semanas | Configuração em monitoramento, Relatório de observação |
| Ativação e aceite | Ativar as respostas em produção de forma gradual e obter o aceite | Aprovação da Lumina para a janela de mudança | 1 a 2 semanas | Política ativa em produção, Documentação as-built, Termo de aceite |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- Política do Bot Manager Premier ativa em produção nos caminhos do simulador confirmados, com teste controlado de automação classificado como robô e resposta configurada registrada na telemetria.

- Termo de aceite da ativação em produção assinado antes do início do congelamento de 15/12/2026.

- Entrega do relatório de telemetria com a proporção de requisições ao simulador classificadas como automação no período de observação e após a ativação.

Marcos formais de aceite Marcos: desenho aprovado, política em monitoramento, ativação em produção e aceite.

# 11.  Garantia Técnica

A garantia técnica cobre a correção de defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados pela POPULOS. O prazo consta do quadro Garantia e vigência.

Garantia e vigência A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 90 dias corridos após o aceite final.

A POPULOS permanece à disposição para detalhar esta proposta com a equipe da Lumina Seguros.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteto de soluções | Desenho da política de bots e validação técnica | Durante todo o projeto |
| Engenheiro de implantação | Configuração, ajuste e ativação do Bot Manager Premier | Fases de implantação e ativação |
| Gerente de projeto | Cronograma, janelas de mudança e aceite | Durante todo o projeto |
| Lumina Seguros — Canais Digitais | Definir as respostas desejadas para cada tipo de automação e aprovar a ativação | Conforme plano |
| Lumina Seguros — Arquitetura | Informar hostnames e caminhos do simulador, aprovar janelas e validar testes | Conforme plano |
| Lumina Seguros — Contratos | Assinar o aditivo de licença com a Akamai | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Lumina Seguros e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Lumina Seguros conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.