PROPOSTA TÉCNICA

Proteção do simulador de cotação contra automação · Lumina Seguros · LUMINA-BOT-2026

EMPRESA: Lumina Seguros

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma de borda que entrega e protege aplicações web e APIs, onde a Lumina já utiliza Ion, App & API Protector e Edge DNS.

O Bot Manager Premier identifica automação nas requisições ao simulador de cotação e aplica a resposta definida para cada categoria de robô, sem alterar a experiência do cliente humano.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS atende a Lumina desde 2024 na implantação e na sustentação do ambiente Akamai e presta os serviços desta implantação.

- Configuração e ajuste do Bot Manager Premier

- Operação de propriedades Ion e App & API Protector

- Gestão de mudanças em produção com reversão controlada

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações A equipe POPULOS reúne experiência em configuração de Bot Manager Premier e nas propriedades Akamai da Lumina.

# 2.  Sumário Executivo

A Lumina Seguros identificou que o simulador de cotação de seguro auto está sendo raspado por robôs: são milhares de cotações por hora com aparência de navegador comum, que o WAF atual não distingue do tráfego legítimo. Como cada cotação consulta dois bureaus de dados pagos por consulta, e a Lumina estima que ao menos metade das cotações venha de robôs, a raspagem expõe a tabela de preços e eleva o custo operacional.

Esta proposta cobre a implantação do Bot Manager Premier pela POPULOS sobre o ambiente Akamai já em uso pela Lumina (Ion, App & API Protector e Edge DNS), com passagem por modo de observação antes da mitigação em produção. A licença é adicionada ao contrato direto entre a Lumina e a Akamai por aditivo, e a POPULOS presta os serviços de implantação.

O objetivo é ter a mitigação ativa antes do lançamento do novo seguro auto em 15/01/2027, com todas as mudanças em produção concluídas antes do congelamento de mudanças de 15/12/2026 a 05/01/2027. O prazo depende da assinatura do aditivo e do provisionamento da licença.

Viabilidade frente a Lançamento do novo seguro auto (15/01/2027): cabe no prazo. A data limite considerada é 15/12/2026 (início de Congelamento de fim de ano em 15/12/2026). Com início em 24/09/2026 e a sequência Provisionamento da licença pela Akamai após assinatura do aditivo → Planejamento e levantamento → Configuração e observação → Ativação da mitigação → Estabilização e aceite, a conclusão fica entre 22/10/2026 e 12/11/2026. Para cumprir a data limite, o início deve ocorrer até 27/10/2026. Ressalvas: não há folga de estabilização aprovada: a conclusão pode coincidir com a data limite.

- Proteção contra automação no simulador de cotação — Bot Manager Premier.

A proposta cobre a proteção do simulador de cotação contra automação; o ambiente Akamai atual é mantido.

Modelo de fornecimento a licença do Bot Manager será adicionada ao contrato direto entre a Lumina e a Akamai, por aditivo, com co-terminação em 31/03/2027. A POPULOS presta apenas os serviços.

## Objetivos do Projeto

- Conter a raspagem automatizada do simulador de cotação de seguro auto (REQ-01)

- Reduzir as cotações geradas por robôs que disparam consultas pagas aos bureaus de dados (REQ-02)

- Ter o Bot Manager Premier em operação antes do lançamento do novo seguro auto em 15/01/2027, respeitando o congelamento de mudanças (REQ-03)

# 3.  Descrição da Solução

O Bot Manager Premier é ativado na borda Akamai sobre a propriedade Ion que entrega o simulador de cotação, ao lado do App & API Protector já contratado. As requisições ao simulador são classificadas antes de chegar à origem: robôs identificados recebem a ação definida com a Lumina (monitorar, desafiar ou bloquear), e o tráfego humano segue normalmente, o que reduz as cotações automatizadas que chegam à origem e as consultas aos bureaus disparadas por elas.

## 3.1 Proteção contra automação no simulador de cotação

Detecção e resposta a automação no simulador de cotação, com ações diferenciadas por tipo de robô e telemetria para acompanhar o volume mitigado.

- Bot Manager Premier: detecção de bots, resposta adaptativa, telemetria

Limite da frente A redução do custo com bureaus é acompanhada pela telemetria, mas não é garantida como valor.

## 3.2 Prontidão para eventos críticos

- Ativação da mitigação: Plano de reversão da mitigação documentado e testado antes da ativação

- Ativação da mitigação: Monitoramento das detecções e dos falsos positivos durante a ativação

- Estabilização e aceite: Nenhuma mudança em produção durante o congelamento de mudanças

- Estabilização e aceite: Revisão de capacidade e das ações por categoria antes da campanha de mídia

## 3.3 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Detectar e mitigar robôs que raspam o simulador de cotação e se passam por navegador comum | Bot Manager Premier | Bot Manager Premier ativo com ações de mitigação em todos os hosts e caminhos do simulador listados no plano de implantação aprovado, verificado por inspeção da configuração e por teste de requisição automatizada que recebe a ação definida. |
| REQ-02 | Reduzir as cotações automatizadas que geram consultas pagas aos bureaus de dados | Bot Manager Premier | Relatório de telemetria entregue à Lumina com a contagem diária de requisições ao simulador classificadas como automatizadas e a ação aplicada, cobrindo ao menos 7 dias após a ativação. |
| REQ-03 | Bot Manager Premier em operação antes de 15/01/2027, fora do congelamento de 15/12/2026 a 05/01/2027 | Bot Manager Premier — cronograma de implantação | Ativação da mitigação em produção concluída em janela aprovada antes de 15/12/2026, com plano de reversão documentado e aprovado pela Lumina. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte das informações da Lumina e da estimativa de esforço da arquitetura POPULOS.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Simulador de cotação protegido | Hosts e caminhos a confirmar | Propriedades Ion em produção informadas: www.lumina.com.br, cotacao.lumina.com.br e api.lumina.com.br | Pendente |
| Volume mensal de cotações | Cerca de 2,1 milhões de cotações no mês anterior | Informado pela Lumina na reunião de 23/09/2026 | Confirmado |
| Esforço de implantação | 4 a 5 semanas | Estimativa da arquitetura POPULOS, sujeita à confirmação do escopo no levantamento | Estimativa |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| Bot Manager Premier | Recomendado |
| Ion | Já contratado — ambiente atual |
| App & API Protector | Já contratado — ambiente atual |
| Edge DNS | Já contratado — ambiente atual |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Mapeamento dos hosts, caminhos e chamadas do simulador de cotação e do fluxo que dispara as consultas aos bureaus

- Levantamento dos robôs legítimos a permitir e das ações desejadas por categoria de automação

- Revisão da configuração atual do Ion e do App & API Protector nas propriedades envolvidas

O levantamento entrega o plano de implantação com hosts, caminhos, robôs legítimos e ações aprovados pela Lumina.

Estratégia de migração A mitigação passa por observação antes de ser ativada, com reversão planejada.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A implantação segue quatro fases: levantamento, configuração com observação, ativação da mitigação e estabilização com aceite.

## 6.1 Escopo previsto

- Configuração do Bot Manager Premier nas propriedades que atendem o simulador de cotação

- Período de observação com análise das detecções antes da mitigação

- Definição e ativação das ações de resposta por categoria de robô

- Ajuste fino após ativação e passagem de conhecimento

- Plano de implantação com hosts, caminhos e ações aprovados

- Relatório do período de observação

- Configuração do Bot Manager Premier ativa em produção

- Documentação as-built e relatório de aceite

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Planejamento e levantamento

Levantar hosts, caminhos, robôs legítimos e ações por categoria

### Configuração e observação

Configurar o Bot Manager Premier em modo de observação e analisar as detecções

### Ativação da mitigação

Ativar as ações de mitigação em produção em janela aprovada, com plano de reversão

### Estabilização e aceite

Ajustar a configuração, transferir conhecimento e formalizar o aceite

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

A POPULOS conduz sessão de passagem de conhecimento com a equipe da Lumina sobre leitura da telemetria e ajuste das ações.

## 7.2 Homologação e testes

Os testes incluem requisições automatizadas controladas contra o simulador e validação funcional das jornadas humanas pela equipe da Lumina.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Implantação de proteção de contas ou de login

- Alterações no código do simulador ou na integração com os bureaus

- Sustentação contínua, que segue no contrato de sustentação 8x5 vigente

- Fornecimento ou negociação da licença, contratada diretamente com a Akamai

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- O aditivo do Bot Manager Premier é assinado pela Lumina com a Akamai a tempo de o provisionamento, de até 10 dias úteis, terminar antes da fase de configuração.

- O simulador de cotação é entregue por propriedade Ion já em produção; a confirmação dos hosts ocorre no levantamento.

- A Lumina disponibiliza janelas de mudança em produção antes de 15/12/2026.

- Os logins suspeitos permanecem fora do escopo até sua confirmação pela Lumina.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Lumina Seguros)

- Responsável de negócio pelo simulador de cotação (Canais Digitais)

- Arquiteto de soluções para decisões técnicas e aprovação de mudanças

- Equipe de aplicação para validação funcional do simulador

- Responsável pelo contrato com a Akamai para assinatura do aditivo

## 8.3 Restrições

- Nenhuma mudança em produção é executada durante o congelamento de 15/12/2026 a 05/01/2027.

- A licença é contratada diretamente pela Lumina com a Akamai; a POPULOS não fornece a licença.

- A redução do custo com bureaus depende do tráfego e das integrações da Lumina e não é garantida como valor.

- Mudanças em produção só ocorrem com aprovação e plano de reversão aprovados pela Lumina.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso na assinatura do aditivo | Desloca a configuração e pode empurrar a ativação para depois do congelamento | Acompanhar a assinatura desde o início e manter o levantamento em paralelo |
| Bloqueio de usuários legítimos | Perda de cotações de clientes | Período de observação antes da mitigação e reversão planejada |
| Adaptação dos robôs após a mitigação | Retorno parcial da raspagem | Ajuste fino na fase de estabilização e revisão das ações por categoria |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma soma 4 a 5 semanas de esforço e é condicionado à assinatura do aditivo e às janelas antes do congelamento de mudanças.

A configuração começa após o provisionamento da licença; a ativação em produção ocorre antes de 15/12/2026.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento e levantamento | Levantar hosts, caminhos, robôs legítimos e ações por categoria | Acesso ao ambiente Akamai e participação da equipe da Lumina | 1 semana | Plano de implantação aprovado |
| Configuração e observação | Configurar o Bot Manager Premier em modo de observação e analisar as detecções | Licença provisionada pela Akamai | 1 a 2 semanas | Relatório do período de observação |
| Ativação da mitigação | Ativar as ações de mitigação em produção em janela aprovada, com plano de reversão | Aprovação da mudança pela Lumina | 1 semana | Mitigação ativa em produção |
| Estabilização e aceite | Ajustar a configuração, transferir conhecimento e formalizar o aceite | Mitigação ativa | 1 semana | Documentação as-built, Relatório de aceite |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- Bot Manager Premier ativo com ações de mitigação em todos os hosts e caminhos do simulador listados no plano de implantação aprovado, verificado por inspeção da configuração e por teste de requisição automatizada que recebe a ação definida.

- Relatório de telemetria entregue à Lumina com a contagem diária de requisições ao simulador classificadas como automatizadas e a ação aplicada, cobrindo ao menos 7 dias após a ativação.

- Ativação da mitigação em produção concluída em janela aprovada antes de 15/12/2026, com plano de reversão documentado e aprovado pela Lumina.

Marcos formais de aceite Marcos: plano aprovado, relatório de observação, mitigação ativa e aceite final.

# 11.  Garantia Técnica

A garantia técnica cobre a correção de defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados pela POPULOS. O prazo consta do quadro Garantia e vigência.

Garantia e vigência a POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 90 dias corridos após o aceite final.

A POPULOS permanece à disposição da Lumina Seguros para detalhar esta proposta.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteto POPULOS | Desenho da política e aprovação técnica | Parcial |
| Engenheiro POPULOS | Configuração, observação, ativação e ajuste | Integral |
| Gerente de projeto POPULOS | Cronograma, riscos e aceite | Parcial |
| Lumina Seguros — Canais Digitais | Validar as ações por categoria de robô e o comportamento do simulador | Conforme plano |
| Lumina Seguros — Arquitetura | Aprovar janelas de mudança e planos de reversão | Conforme plano |
| Lumina Seguros — Contratos | Assinar o aditivo do Bot Manager Premier com a Akamai | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Lumina Seguros e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Lumina Seguros conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.