PROPOSTA TÉCNICA

Migração do DNS autoritativo para Akamai Edge DNS com DNSSEC · Vértice Educação · VERTICE-EDGEDNS-2026

EMPRESA: Vértice Educação

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai oferece serviços distribuídos de entrega, desempenho, proteção e observabilidade para aplicações, APIs e infraestrutura exposta à internet. A arquitetura desta proposta combina apenas as capacidades ligadas às jornadas e riscos priorizados por Vértice Educação.

A solução proposta substitui o DNS hoje mantido no painel do registrador pelo Akamai Edge DNS, que passa a responder de forma autoritativa pelas 4 zonas da Vértice Educação, com assinatura DNSSEC e gestão por portal e API.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS responde pela arquitetura, implantação, testes e documentação do projeto, com profissionais qualificados nas tecnologias previstas. As credenciais nominais da equipe serão apresentadas na mobilização, conforme os requisitos formais da contratação.

- Arquitetura e segurança de aplicações Akamai;

- DNS, gestão global de tráfego e entrega de aplicações;

- Gestão de projeto, testes e documentação técnica.

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações A equipe será mobilizada com competências compatíveis com DNS, entrega, segurança de aplicações e gestão do projeto; as credenciais nominais serão apresentadas na mobilização.

# 2.  Sumário Executivo

A Vértice Educação, rede de faculdades particulares, mantém hoje o DNS de seus domínios no painel do registrador e registrou dois episódios este ano em que o painel ficou fora do ar e não foi possível alterar registros. Esta proposta cobre a implantação do Akamai Edge DNS como DNS autoritativo das 4 zonas da instituição, com DNSSEC, pela POPULOS.

O serviço inclui o levantamento das zonas atuais, a configuração das zonas primárias no Edge DNS, a migração dos cerca de 380 registros, a ativação do DNSSEC, a troca dos servidores de nomes no registrador com plano de reversão e a estabilização assistida, preservando o funcionamento do portal do aluno e do e-mail.

O esforço estimado é de 3 a 4 semanas corridas a partir do início do projeto. Considerando o início em 24/09/2026, a conclusão fica entre 15/10/2026 e 22/10/2026, antes do início das matrículas em 11/01/2027. Essa previsão depende do prazo de aquisição e ativação das licenças pela Vértice Educação junto à Akamai, ainda não informado; por isso a viabilidade diante das matrículas está condicionada a essa confirmação e às janelas de mudança autorizadas pelo cliente.

- Continuidade e desempenho das jornadas digitais — Edge DNS.

A proposta cobre as zonas vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br, com cerca de 380 registros dos tipos A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV.

Modelo de fornecimento As licenças Akamai serão adquiridas diretamente pela Vértice Educação junto à Akamai.

## Objetivos do Projeto

- Eliminar a dependência do painel do registrador para gerir o DNS autoritativo das 4 zonas (REQ-01, REQ-02)

- Proteger a integridade das respostas DNS com DNSSEC (REQ-03)

- Concluir e estabilizar a migração antes do início das matrículas em 11/01/2027, sem indisponibilidade no portal do aluno (REQ-04, REQ-05)

# 3.  Descrição da Solução

As 4 zonas da Vértice Educação (vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br) passam a ser servidas como zonas primárias no Edge DNS, com resolução Anycast pela plataforma distribuída da Akamai e assinatura DNSSEC. A gestão dos registros passa a ser feita pelo portal e pela API da Akamai, sem depender do painel do registrador, que mantém apenas a delegação dos domínios e a publicação dos registros DS. O servidor de hospedagem do site principal e do portal do aluno permanece inalterado; apenas a resolução de nomes muda de plataforma.

## 3.1 Continuidade e desempenho das jornadas digitais

DNS autoritativo das 4 zonas da Vértice Educação servido pela plataforma distribuída da Akamai, com DNSSEC e gestão por portal e API independente do registrador.

- Edge DNS: DNS autoritativo, DNSSEC, API de gestão

Limite da frente A solução cobre configuração e integração dos componentes recomendados. Alterações no código das aplicações e serviços de terceiros permanecem fora do escopo.

## 3.2 Prontidão para eventos críticos

- Congelamento de mudanças de DNS antes do início das matrículas, na data definida pela Vértice Educação.

- Revisão de capacidade e de TTLs das zonas antes do congelamento.

- Teste de carga não aplicável ao DNS autoritativo contratado; validação por consultas de verificação em todas as zonas.

- Monitoração da resolução das 4 zonas durante a estabilização.

- Runbook de reversão para retorno da delegação ao registrador.

- Sala de crise conduzida pela POPULOS durante a janela de troca dos servidores de nomes.

## 3.3 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Migrar o DNS autoritativo das zonas vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br para o Edge DNS. | edge_dns | "Queremos migrar o DNS autoritativo para a Akamai (Edge DNS), com DNSSEC. São 4 zonas" |
| REQ-02 | Garantir a capacidade de alterar registros DNS mesmo quando o painel do registrador estiver indisponível. | edge_dns | "já tivemos dois episódios este ano em que o painel ficou fora do ar e não conseguimos alterar registros" |
| REQ-03 | Assinar as 4 zonas com DNSSEC. | edge_dns | "Edge DNS, com DNSSEC" |
| REQ-04 | Concluir e estabilizar a migração antes de 11/01/2027, início do período de matrículas. | edge_dns | "O período de matrículas começa em 11/01/2027, e a migração precisa estar concluída e estável antes disso." |
| REQ-05 | Executar a migração sem indisponibilidade no portal do aluno. | edge_dns | "Não podemos ter indisponibilidade no portal do aluno." |
| REQ-06 | Migrar os registros A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV existentes, preservando o funcionamento do e-mail. | edge_dns | "só A, AAAA, CNAME, MX, TXT e alguns SRV do e-mail" |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte das informações enviadas pela Vértice Educação em 22/09/2026; a contagem final de registros é confirmada no levantamento.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonas DNS autoritativas | 4 | E-mail do cliente de 22/09/2026 | Confirmado |
| Registros DNS a migrar | cerca de 380 | E-mail do cliente de 22/09/2026; contagem final no levantamento | Pendente |
| Zonas assinadas com DNSSEC | 4 | E-mail do cliente de 22/09/2026 | Confirmado |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| Edge DNS | Recomendado |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Exportação e inventário dos registros das 4 zonas no registrador atual, por tipo e TTL.

- Identificação dos registros críticos do portal do aluno e do e-mail (MX, SRV e TXT) e de seus TTLs.

- Verificação do suporte do registrador à publicação de registros DS e à troca de servidores de nomes.

Com base no levantamento, será entregue relatório técnico com diagnóstico do ambiente atual, riscos e vulnerabilidades, recomendações justificadas e sugestão de arquitetura alvo (future state).

Estratégia de migração A troca de servidores de nomes ocorre somente após a validação comparativa de todos os registros e em janela aprovada pela Vértice Educação, com plano de reversão pronto.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A POPULOS conduz a migração em três fases: levantamento e planejamento, configuração e migração, e estabilização e aceite, com validação comparativa antes de qualquer troca de servidores de nomes.

## 6.1 Escopo previsto

- Levantamento e inventário dos registros das 4 zonas.

- Criação das 4 zonas primárias no Edge DNS e importação dos registros A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV.

- Redução prévia de TTLs e validação comparativa das respostas entre o DNS atual e o Edge DNS.

- Ativação do DNSSEC nas 4 zonas e apoio à publicação dos registros DS no registrador.

- Troca dos servidores de nomes no registrador em janela aprovada, com plano de reversão.

- Estabilização assistida e repasse de conhecimento sobre gestão de zonas pelo portal e pela API.

- Inventário das zonas e plano de migração com plano de reversão.

- Zonas configuradas e assinadas com DNSSEC no Edge DNS.

- Relatório de validação pós-migração e documentação as-built.

- Sessão de repasse de conhecimento para a equipe da Vértice Educação.

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Levantamento e planejamento

Inventariar as 4 zonas e aprovar o plano de migração e reversão.

### Configuração e migração

Configurar as zonas no Edge DNS, validar as respostas, ativar o DNSSEC e trocar os servidores de nomes.

### Estabilização e aceite

Acompanhar a resolução após a troca, corrigir desvios e realizar o aceite.

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

A passagem de conhecimento abrangerá a arquitetura implantada, as configurações aprovadas, os procedimentos operacionais e a documentação final prevista no escopo.

## 7.2 Homologação e testes

Antes da troca, as respostas do Edge DNS são comparadas registro a registro com o DNS atual. Após a troca, são verificadas a delegação, a cadeia DNSSEC e a resolução do portal do aluno e do e-mail.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Proteção de aplicações web, WAF e demais controles de segurança do site.

- Alterações no servidor de hospedagem, no site principal ou no portal do aluno.

- Registro, renovação ou transferência de domínios.

- Aquisição das licenças Akamai, feita diretamente pela Vértice Educação.

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- As licenças Edge DNS estarão ativas antes do início da fase de configuração; validação: confirmação da Vértice Educação no início do projeto.

- O registrador atual permite a troca de servidores de nomes e a publicação de registros DS; validação: verificação no levantamento.

- As 4 zonas usam apenas registros A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV; validação: inventário da fase de levantamento.

- A Vértice Educação disponibiliza janela de mudança para a troca de servidores de nomes; validação: aprovação do plano de migração.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Vértice Educação)

- Coordenador de Infraestrutura (Paulo Andrade) como ponto focal técnico e aprovador das mudanças.

- Responsável com acesso administrativo ao painel do registrador dos domínios.

- Responsável pelo servidor de hospedagem e pelo serviço de e-mail para validação pós-migração.

## 8.3 Restrições

- A disponibilidade do servidor de hospedagem do site e do portal do aluno não é controlada pelo Edge DNS nem pela POPULOS.

- A propagação da troca de servidores de nomes depende dos TTLs vigentes e dos resolvedores de terceiros.

- A publicação dos registros DS depende do registrador dos domínios.

- O início da configuração depende da ativação das licenças adquiridas pela Vértice Educação.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso na aquisição das licenças Edge DNS. | Deslocamento do cronograma em direção ao período de matrículas. | Confirmar o prazo de licenciamento no início e manter a conclusão bem antes do congelamento de mudanças. |
| Registro omitido ou divergente na migração. | Falha de resolução do portal do aluno ou do e-mail. | Inventário completo e validação comparativa das respostas antes da troca, com plano de reversão. |
| Falha na cadeia DNSSEC após a publicação dos registros DS. | Falha de resolução em resolvedores que validam DNSSEC. | Ativação do DNSSEC em etapa separada, com verificação da cadeia antes e depois da publicação dos registros DS. |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma prevê 3 a 4 semanas a partir do início do projeto, condicionado à ativação das licenças e às janelas de mudança aprovadas.

Levantamento e planejamento, seguido de configuração e migração e, por fim, estabilização e aceite, totalizando 3 a 4 semanas.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento e planejamento | Inventariar as 4 zonas e aprovar o plano de migração e reversão. | Licenças Edge DNS ativas e acesso ao painel do registrador. | 1 semana | Inventário das zonas, Plano de migração e reversão |
| Configuração e migração | Configurar as zonas no Edge DNS, validar as respostas, ativar o DNSSEC e trocar os servidores de nomes. | Plano aprovado e janela de mudança autorizada pela Vértice Educação. | 1 a 2 semanas | Zonas ativas no Edge DNS, DNSSEC ativo com registros DS publicados |
| Estabilização e aceite | Acompanhar a resolução após a troca, corrigir desvios e realizar o aceite. | Troca de servidores de nomes concluída. | 1 semana | Relatório de validação, Documentação as-built, Repasse de conhecimento |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- As 4 zonas respondem de forma autoritativa pelos servidores de nomes do Edge DNS, verificado por consultas aos servidores delegados em cada zona.

- A equipe da Vértice Educação cria, altera e remove um registro de teste pelo portal da Akamai sem uso do painel do registrador.

- A cadeia DNSSEC das 4 zonas é validada com sucesso por consulta com validação DNSSEC a partir de resolvedor público.

- Aceite final assinado antes da data de congelamento de mudanças informada pela Vértice Educação para as matrículas de 11/01/2027.

- Os nomes do portal do aluno resolvem para os mesmos endereços antes e depois da troca, conforme relatório de validação comparativa.

- 100% dos registros inventariados estão presentes no Edge DNS com o mesmo conteúdo, conforme relatório comparativo, incluindo MX, TXT e SRV do e-mail.

Marcos formais de aceite Marcos: plano de migração aprovado, zonas validadas no Edge DNS, troca de servidores de nomes concluída, DNSSEC ativo e aceite final.

# 11.  Garantia Técnica

A garantia técnica cobre a correção de defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados pela POPULOS. O prazo consta do quadro Garantia e vigência.

Garantia e vigência A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 30 dias corridos após o aceite final.

A POPULOS permanece à disposição para esclarecer esta proposta e alinhar o início do projeto com a equipe da Vértice Educação.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Gerência do PMO | Supervisão executiva e escalonamento do projeto. | Sob demanda |
| Executivo de Contas | Gestão comercial, contratos e governança da conta. | Sob demanda |
| Gerente de Projeto POPULOS | Planejamento, coordenação, riscos e reportes. | Durante o projeto |
| Arquiteto POPULOS | Desenho e validação da arquitetura Akamai. | Conforme cronograma |
| Equipe Técnica POPULOS | Configuração, testes e documentação. | Conforme cronograma |
| Ponto focal do cliente | Decisões, acessos e escalonamentos. | Durante o projeto |
| Vértice Educação | Adquirir as licenças Edge DNS diretamente junto à Akamai. | Conforme plano |
| Vértice Educação | Fornecer acesso ao painel do registrador e executar ou autorizar a troca de servidores de nomes e a publicação dos registros DS. | Conforme plano |
| Vértice Educação | Aprovar as janelas de mudança e validar o portal do aluno e o e-mail após a migração. | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Vértice Educação e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Vértice Educação conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.